# 📝 メモ

8月 22, 2026

## SPAJAM 2026 #2 本番

招待済み tada.dorama@withjp.inc hirose.kazunori.ard@gmail.com yamamoto.kazuki@withjp.inc Dorama Tada sugiura.mayu@withjp.inc account@kymmt.net genpaku17331222@gmail.com

添付ファイル SPAJAM 2026 #2 本番 Gemini によるメモ Gemini によるメモ Gemini によるメモ Gemini によるメモ メモ - 「SPAJAM 2026 #2 本番」

会議の記録 文字起こし

### 概要

競合分析とコンセプトの再定義を経て、最終デモに向けたアプリの仕様とデザイン方針を決定しました。

競合分析とコンセプト構築
結論を先にするプレゼン手法や、機能よりも尖ったコンセプトを重視する戦略の重要性が共有されました。アプリの価値は旅行中にスマホを見ない体験として再定義されました。

ユーザー体験と機能設計
ユーザー体験は競争から共有重視へと設計が見直され、カメラ機能やミッションフローの実装方針が整理されました。

最終デモの方針決定
デモ発表では、実機での対戦が困難なため、事前に読み込ませた複数名の結果データを表示する手法を採用することが決定されました。

### 次のステップ

- [Kazuki Yamamoto] アカウント機能実装: アカウント登録および複数人で利用する仕組みを実装する。

- [Dorama Tada] デザイン実装: デザインリソースを拾い上げ、UI実装へ反映させる。

- [グループ] 資料最終確認: 明日の10時半に最終的な資料の着地と完成度をすり合わせる。

- [グループ] 仕様登録: 12時半までに仕様を所定のフォームへ登録する。

- [グループ] リポジトリ登録: 指定されたリポジトリを期限までに登録する。

- [Kazunori Hirose] キャラクターアニメーション作成: 画像生成ツールを使用して、動的なキャラクターの画像を作成する。

- [Dorama Tada] 演出動画の生成: 100パーセント達成時の演出用動画を制作する。軽量なMP4形式で実装を行う。

- [Dorama Tada] カメラロール機能検討: ミッション撮影用カメラの予備機能としてカメラロール機能を検討し追加する。

- [Kazunori Hirose] プレゼント資料作成: 今日の夜までにデザインを仕上げ、テンプレートを用いてプレゼンテーション資料を作成する。

- [山本さん] Apple Watch画面実装: ライブアクティビティの画面構成を流用し、Apple Watch用の画面を実装する。

- [デザインチーム] デザイン整理と分担: 全体のデザインを整理し、各作業の担当分担を決定する。

- [Kazunori Hirose] ミッション用デザイン: 固定パターン以外のミッション出現画面のデザインを作成する。

### 詳細

- 会議開始と近況共有: : (00:00:17) Dorama Tada、杉浦茉優、Kazunori Hirose、Kazuki Yamamotoは、会議の冒頭で大雨による天候不良について触れ、各メンバーの所在や安全状況を確認しました。また、チームの欠席状況や前回のチーム活動に関する情報を整理しました。

- 競合チームの状況とアドバイスの検討: : (00:04:33) 杉浦茉優とKazunori Hiroseは、他のチームの進捗や運営スタッフからのアドバイスを共有しました。特にプレゼンテーションにおいて「前提の説明が長い」という指摘がなされたため、結論を先にする改善が必要であることを確認しました。また、機能を盛り込みすぎず、コンセプトを尖らせることの重要性が強調されました。

- 差別化とコンセプトの重要性: : (00:07:05) (00:09:38) Dorama Tadaは、競合チームのプレゼン内容を分析し、機能よりもコンセプトの尖った提案がいかに印象に残るかを議論しました。チームは、王道を行きつつも、審査員や聴衆に強い印象を残すための独自性が必要であると結論付けました。

- AI活用とチームの技術的動機: : (00:12:06) 各メンバーは、利用しているAIツール（ChatGPT、Claude）や課金状況について情報を共有しました。競合他チームが技術的にリッチな構成を目指している可能性を考慮し、チームとして完成度の高いプロダクトを目指すモチベーションを確認しました。

- 開発進捗とデザイン共有: : (00:14:37) Dorama Tadaは自身のプルリクエスト状況と開発の進捗を報告し、杉浦茉優はKazunori Hiroseと共同で作成したデザインのワイヤーフレームを共有しました。UIやUXの方向性については、引き続きコア価値とデザインのすり合わせを行うこととしました。

- 心拍連動機能とアプリ安定化: : (00:18:01) 杉浦茉優は心拍数に応じた写真撮影機能の通知実装を共有し、Kazuki Yamamotoが実装を担当しました。また、Kazuki Yamamotoはアプリの安定性を高めるため、アプリキル時の状態保存機能とデバッグ用メニューの実装を進めていると報告しました。

- スケジュールと提出期限の確認: : (00:21:10) 明日のスケジュールを再確認し、10時からのリハーサル、および資料提出期限である12時半（技術資料含む）に向けた動きを調整しました。Kazuki Yamamotoは13時半までの開発完了を目指し、最終的なブラッシュアップを行う方針で合意しました。

- チーム開発体制の振り返り: : (00:25:30) メンバーは、今回の開発プロセスが以前よりもスムーズであることを振り返りました。Kazuki Yamamotoがコア開発に集中し、他のメンバーがワイヤーフレームやデザインフローを分担することで、効率的に作業が進んでいると評価しました。

- アプリコンセプトの再定義: : (00:26:40) 杉浦茉優とDorama Tadaは、アプリのコンセプトを「旅行の質を上げるためにスマホを見ない」という軸に再定義しました。これに基づき、結果発表画面においては競争よりも共有体験を重視する方針を確認しました。

- ユーザー体験と結果画面の方針転換: : (00:31:10) 結果発表画面の設計について、過度な対戦・順位付けを避け、旅の喜びやハイライトを共有する形式を優先することにしました。具体的な数値データは、体験の裏付けとして補助的に表示する設計に変更しました。

- デザインの具体化とアニメーション: : (00:35:20) Dorama TadaとKazunori Hiroseは、デザインの具体案を協議し、親しみやすさを出すためにキャラクターのアニメーションやイラストを取り入れる方針を決定しました。実装にはMidjourney等のAI生成ツールを活用し、デザインの枠組みを確定させる予定です。

- プレゼンに向けたサプライズ要素の追加: : (00:40:40) プレゼンでのインパクトを高めるため、高得点や特定のミッション成功時に発生する「裏機能」として、サプライズとなる動画や写真演出を追加する案が検討されました。これはプレゼンの緩急をつけ、審査員の興味を惹くことを目的としています。

- カメラ機能とミッションフローの設計: : (00:44:31) カメラ機能については、リアルタイム撮影よりも、ミッション成功時の記録用として予備的に実装する方向で合意しました。また、旅の計画作成からミッション実行に至る3ステップのUXフローを定義しました。

- コンテンツの生成とデザイン枠の確定: : (00:48:23) メンバーは、アニメーションやイラストのパターン作成において、AI生成を効果的に利用することを確認しました。まずはデザインの枠組みを優先的に固定し、動的な要素は後から組み込む作業手順を選択しました。

- デザインの微調整とハイライト表示: : (00:52:16) 杉浦茉優とDorama Tadaは、ミッションログやハイライト機能の表示方法を調整しました。ユーザーが旅を振り返りやすいよう、画面の構成を見直し、情報を整理したレイアウトを採用することで一致しました。

- デモ動画の撮影準備: : (00:54:35) プレゼンで使用するデモ資料として、アプリの操作感を見せる動画素材が必要であることを確認しました。最終的なデザインが完成次第、各自で画面録画等の撮影を行い、プレゼン資料に組み込む方針となりました。

- デモ用結果発表の形式: Dorama Tadaは、デモ用として事前に読み込ませたデータを使用し、複数名で行った結果発表の画面を表示する方針を提案しました。対戦形式で2人の画面を同時に見せることは実装上困難であるため、杉浦茉優もこの案に同意し、デモ時は複数名参加の結果データを用いて発表を行うことが決定しました。また、デモで使用する顔写真については、チームメンバーの顔写真等を使用して準備することになりました (00:57:25)。

- Apple Watch画面の実装: Apple Watch画面のデモ対応について、Dorama Tadaと杉浦茉優は過度な作り込みは避けつつも、必要最低限の表示を行う必要があると認識しました (00:57:25)。杉浦茉優は既存のライブアクティビティの画面デザインを流用することを提案し、Dorama Tadaは山本へ実装を依頼する方針を固めました (00:58:51)。

- デザインチームの作業整理と分担: ミーティングの内容が明確になったことを受け、Dorama Tadaはデザインチームに対して作業の整理を依頼し、決定後のタスク分担について追って確認を行うことになりました (00:58:51)。

- ミッションカテゴリーのデザイン: 杉浦茉優は、変動するミッションカテゴリーの表示や見出しについて、全パターンをデザインに含めるべきかを確認しました (00:58:51)。これに対しDorama Tadaは、アイコンについては重複を許容し、クイズやポーズなどの重要度が低い要素は省略可能であると回答しました。最終的に、約7つのカテゴリをデザイン対象とすることで合意しました (01:00:02)。

- スケジュール調整と契約関連: Dorama Tadaは、タスク分担が確定した段階でスケジュールを調整すると述べました。また、Mito-chanに関する契約費用についてDorama Tadaは後払い等の対応も可能であると提案しましたが、杉浦茉優は必要性を慎重に検討し、随時連絡する意向を示しました (01:00:02)。

Gemini が生成したメモの内容の正確性をご確認ください。 Gemini によるメモ作成のヒントや仕組み

これらのメモの品質はいかがでしたか？簡単なアンケートで、メモがニーズに合っていたかどうかなど、フィードバックをお寄せください。

# 📖 文字起こし

8月 22, 2026

## SPAJAM 2026 #2 本番 - 文字起こし

### 00:00:17

Kazuki Yamamoto：さん 、

Dorama Tada：お疲れ様です。

Kazunori Hirose：お疲れ様です。

Dorama Tada：お疲れ様です。

Kazuki Yamamoto：え

Dorama Tada：なんか大雨でしたね。

Kazunori Hirose：雷が弱かったね。

Dorama Tada：やば。

杉浦茉優：すいません。ちょっと遅くなりました。今爆速でご飯を食べました。

Kazunori Hirose：そう。

Dorama Tada：あれすいません。 今日 は AI なんか 最近比べ て AI 生成 の 時間 と か 複数 回し てる 時 に ご飯 食べれる から なん やら ちょっと ラック だ つっ て 思い

杉浦茉優：す

Dorama Tada：はい確認

杉浦茉優：おあ、そうで

Dorama Tada：と 共有 の 前 に ちょっと 許チーム の 話 と か あっ た の で なん か 皆 さん から 所管 と か が あれ ば いかが でしょう か? ちょど 誰 ど なっ た と か どこ と あっ た か ちょっと わかん ない 。 あと チーム これ わかん ない です けど

杉浦茉優：し、 1 回目がループシンギュラリティと小映ね 3 だった。

Dorama Tada：。

杉浦茉優：です ね 。 なん か あんまり どう だろう な 。 あの ループ の 人 は まだ そんな 新情報 は あんまり なかっ た か も です ね 。 なん か うん 。 なん か ほ他 の 方 聞い た 方 が いい か も 。 あんまり 。

Dorama Tada：なんか どっち よろしく ちょっと わかん なく なっ て き ます

杉浦茉優：あ 、 あれ ルー 。 あ 、 そう いう こと か 。 ループ が Mac が Mac が 壊れ

Dorama Tada：。

Kazunori Hirose：あ

杉浦茉優：たって 言っ て た ん でしたっ け 。 で も なん か とにかく Windows しか なく て だ から Android

### 00:01:57

Kazunori Hirose：。

杉浦茉優：を 中古 買い に 行っ たって 言っ て まし た 。 何 でし たっ け

Dorama Tada：その前のチーム何だったっけ?

杉浦茉優：?

Kazunori Hirose：よいしょ 。

杉浦茉優：チーム 名 抜け てる

Dorama Tada：ま、いいか。でか

杉浦茉優：チーム が え あ 違う わ 。 ちょっと 分かっ たら あ 、

Dorama Tada：14 チームましたよね。 13 チームしか書いてないから。

杉浦茉優：で 、 お 豆腐 さん が なんか 欠席 みたい な 。 そう 、 そう 、

Dorama Tada：ああ 、 そう な ん です ね 。 そう 。 ああ 、 言っ た

杉浦茉優：そう な 、 なん か 、 なん か 気象 が 悪く てっ て 言っ て て 、 気象 が 悪く て どう し

Dorama Tada：。 確か に ね

杉浦茉優：て だろ うっ て ちょっと 思っ た ん です けど 天気 が 悪く てっ て こと

Dorama Tada：。 どこ に いる の か わかん ない です けど 。 確か に

杉浦茉優：?

Dorama Tada：。

Kazuki Yamamoto：ま 、 で も なん か 横浜 は あの 大雨 注意法 か 何か で 避難 指示 と か 出 てる 地域 も

Dorama Tada：の

杉浦茉優：え 、 です ね 。 避難 みたい な

Kazuki Yamamoto：あっ た の で は はい 。 そう です ね 。 なん か 鶴見 空 方面 は 避難

杉浦茉優：。 ええ 、

Dorama Tada：え、そこです。あ、でも結構そっちの方じゃなかったでした。

Kazuki Yamamoto：指示 が 出 て まし た ね 。

杉浦茉優：やばい です ね 。 あ 、 私

Dorama Tada：さん と か よ

### 00:03:12

杉浦茉優：ちょっと 引っ越し た ん で 上 に 行っ た ん です けど 、 山本 さん が 近い です か

Kazunori Hirose：た

杉浦茉優：?

Kazuki Yamamoto：いや 、 私 も そう です ね 、 あの 、 広北区 な の で 全然 遠い の で 、 はい 。 ちょっと 雨 が 強かっ た な 程度

杉浦茉優：そっ か 。 うん 。 私 と ひろ瀬 君 が 多分 大田 で 一緒

Kazuki Yamamoto：です ね 。

杉浦茉優：で 雷 が えぐい 。 神内 が いかっ た です ね 。 うん

Kazunori Hirose：うん 。 うん 。 うん

杉浦茉優：。 もう 家 に いれ ば 何 も ない です 。

Dorama Tada：そう でし た 。

Kazunori Hirose：。

杉浦茉優：です 。 ああ 、 て か ループ は 多分 ない 。 一 13 と 14 マジ し て いい 気 が する ん です けど 。 それ で 14 チーム か な 。 うん 。 だ から 内容

Dorama Tada：あ、そう。それでそれで

杉浦茉優：は これ だっ た はず 。

Dorama Tada：13 チームになるんじゃないから。これいい。よいしょ。

杉浦茉優：あ、本当ですね。本当でした。確かに。はい。 1 チームがちょっと分からない。

Dorama Tada：なんか 書管 ここ 開い てる の 意外 で あれ

杉浦茉優：えっと 、 ちょっと メモっ た ん です けど 、 シナモン なん と か 、 あの 、 女の子 の チーム は 一緒 に

Dorama Tada：ば

杉浦茉優：い て 、 そう 、 なん か Vログ 作成 って 言っ て まし た けど 、 なん か アイデア ソ を ずっと やっ て て 、 で 、 さっき 役割 分担 を し て 、 ま 、 これ から は 着手 し てく みたい な 感じ でし た ね 。 で 、 そう 、 私 と ひ瀬 君 が 2 回 目 一緒 だっ た ん です けど 、

### 00:04:33

Dorama Tada：なる 。

杉浦茉優：そこ に あの 、 あの 優勝 者 の な何 だっ け な? 中山 さん でしたっ け? ちょっと 忘れ ちゃっ た ん だ けど 、 あの 大きめ な 方 過去 に 2 回

Dorama Tada：ああ。はい。あ、運営の人ですか?はい。

杉浦茉優：、 2 回 じゃ ない か 、 1 回 優勝 し た の か な? あ 、 運営 の スタッフ の 方 です 。 はい 。 西中 さん か 多分 が いらっしゃっ て 、 で 、 そこ に ループ の また 別 の 方 が い て 、 その 方 が 結構 質問 し て くれ て た ん です けど 、 なん か 極意 みたい な ところ で めっちゃ なんか もう ほぼ ほぼ その 人 の アドバイス タイム でし た ね 、 2 回 目 が 。 あら 、 結構 優意 だっ た

Kazuki Yamamoto：あ 、 それ 1 回 目 も 同じ でし た ね 。 はい 。 そう です ね 。 あの 、

杉浦茉優：。 あ 、 嘘 。 どう でし た

Dorama Tada：そうだったん。そう。え、どんなアドバイスやったんすか?

Kazuki Yamamoto：ずっと アドバイス いい て まし た 。

杉浦茉優：?

Kazunori Hirose：ええ 。

Dorama Tada：頑張れよみたいな。

杉浦茉優：いや 、 結構 は なん だっ け? なん か 最初 は なんか 結構 私 、 え 、 ひ瀬 、 広瀬 君 覚え

Kazunori Hirose：なんか プレゼン の 話 なんか プレゼン を

杉浦茉優：て そう だ よ ね

Kazunori Hirose：とりあえず あ 、 なん だっ け な 。 なん か 最初 の あの 共有 の 時 だ から みんな いる 時 の あの

杉浦茉優：。

Kazunori Hirose：進捗 共有 の 時 に 結構 全 が 多い 印象 が あっ て あれっ

### 00:05:45

杉浦茉優：前段 長い 。

Kazunori Hirose：て 結局 プレゼン だ と 結構 時間 食っ て しかも ちゃんと 伝わる の か なっ て とこ が すごい 気 に なり まし た みたい な の 感 を おっしゃっ て て 前 Det

Dorama Tada：何 が 多い

杉浦茉優：うん 。 前提 。 そう

Kazunori Hirose：なんか 前 の その 課題 解決 だっ たら 課題 解決 まで の なんか 説明

Dorama Tada：あ

杉浦茉優：。

Dorama Tada：、

Kazunori Hirose：だっ て 前提 が 結構 長い そう に 長く なり そう な 印象 が ある みたい

Dorama Tada：い ます ね 。 確か なるほど

Kazunori Hirose：な こと 言っ て まし た ね

杉浦茉優：うん 。 ふん 。 あ 、 そう だ 。 思い出し まし た 。 その ループ の 方 が 壊れ ちゃっ て これ から やり ます やばい みたい な

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：。

杉浦茉優：こと 言っ て たら なん か 自分 が 優勝 し た 時 も は 予選 も 本戦 も その 深夜 12 時 から に アイデア が 固まっ て そこ から 実装 し て まし た けど 優勝 でき た ん で 本当 に 大丈夫 です よ みたい な 話 で なんか 3 画面 しか 作ら なかっ た みたい な 当時

Dorama Tada：へえ

杉浦茉優：は スポー ツっ て いう テーマ で その アイス フィギュア スケート の その 音声 認識

Dorama Tada：。

杉浦茉優：で フィギュア スケート の 解説 を こう 分かり やす こう 温泉 認識 し て 出す みたい な やつ を 作っ て みたい な 。 だ から なん か もう こ くり回し たら 複雑 に なる から 2 画面 って 言っ て まし た 。 私 の 時 は 3 画面 って 。 そう だけ で行け た から みたい な 。 とにかく で その 後 に 私

### 00:07:05

杉浦茉優：が やっぱ AI に よっ て その どこ を 差別 化 し たら いい か みたい な 質問 し た ん です けど そこ で なんか ま 、 とにかく あの 最後 に コメント さ れ て た こと です ね 。 その ユニーク さ 大事 だ

Dorama Tada：そうっ す ね

杉浦茉優：から なんか 、 ま 、 とにかく なんか できる こと が 多い

Dorama Tada：。

杉浦茉優：から 全部 盛り込ん で もう みたい な の は おっしゃっ て た ん で 結構 そこ が しかも あ 、 あれ だ 。 8 分 しか ない プレゼン で 10 何 チーム を 見 なきゃ いけ ない から もう とにかく なんか いっぱい 言わ れ て も 本当 ま で も 多分 ただ さん が 全部 もう 周知 の 上 だ と 思う ん です けど そう いう アドバイス を さ れ て まし た 。

Dorama Tada：す よ ね 。 そう な ん です よ ね 。 コンセプト 尖ら せ た 方 が いい の は 困っ た

杉浦茉優：て いう 意味 で は ちょっと 個人 的 に 今回 の やつ が 割と その えっと 仕様 仕様 って か なん か

Dorama Tada：。

杉浦茉優：ワイヤー と か に 着手 を し てる と そこ が あんまり 自分 の 中 で こう ゴリッ と なっ て ない から なんか そっち を 1 回 整理 し ない と 仕様 に 落とし込ん で も なん か もりもリ すぎ て なっ て なっ てる ん で そこ は 話し たかっ た です ね 。 ペルソナ と か

Kazunori Hirose：Ва

Dorama Tada：そう です ね 。 これ

杉浦茉優：はい 。

Dorama Tada：うす か エ

杉浦茉優：うん 。 さん は どんな チーム と どんな 感じ だっ た です か

Dorama Tada：が 誰 だっ たっ け な

杉浦茉優：?

Dorama Tada：。 あ 、 こ 、 あ 、 これ あれ か 。 この 人 が めっちゃ

### 00:08:26

Kazunori Hirose：と

Dorama Tada：ふこかっ た の は まず 1 個 目 覚え て た ん です ね 。 いなん か な 。

杉浦茉優：ふこふてこい てん 。 でこいつでこい。 オッケー。

Dorama Tada：かセブテシが悪いふって関西弁なるほどね。

杉浦茉優：ええ、そうなんすね。関西弁の方言ならしい。ふてシーって目もやばいすね。

Kazunori Hirose：え 。

Dorama Tada：はい。 あ 。 一応 話 振っ て

杉浦茉優：y

Dorama Tada：やり取り しよう か な と 思っ た けど 、 なん か 話さ なかっ た ん で 、 もう

Kazunori Hirose：あ 、 へえ 。 次

Dorama Tada：ええ わっ て なっ て 、 ま 、 他 の 人 が ね 、

杉浦茉優：え、それは確かこいっすねっていいそう。うん。やばい。

Dorama Tada：か ね 、 て こ ない す か と 言う か な と 思っ なく

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：て 言わ なく て だ なん 、 ま 、 書い て た の は これ です た ね 。 なん

杉浦茉優：うん

Dorama Tada：か これ の アイデア が 結構 無難 だ ね みたい な 言わ れ た が ちょっと ショック でし た みたい な 言

杉浦茉優：。

Dorama Tada：ます 。 はい 。 運営

杉浦茉優：誰 に 言わ れ た ん? あ 、 さっき か 。 さっき 。

Dorama Tada：の ま 、 ある か な 。

Kazunori Hirose：ああ 、 確か に た か ご飯

杉浦茉優：まあ

### 00:09:38

Dorama Tada：で 、 ここ ちょ 、 これ か な?

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：ここ の チーム が やっぱ ちょっと 強 そう だ から これ に 負け そう か なっ て いう

杉浦茉優：うん 。

Dorama Tada：の は あり ます ね 。 優秀症っていうそのプレゼントが含めるとあります。

杉浦茉優：いやあ 、 分かり ます 。 ま 、 リハ やっ て ます から ね 。 うん

Dorama Tada：そう、ここがいいってかようなことやってるから本なっていう結構クロードメンバーっぽいすね。外国人観光客向けのヒッチ俳っていうその日なところで強く攻めようってなったんですけど、これハクらしいんですよね。

杉浦茉優：。 です ね 、 俳句 を 生成 する ん です か?

Dorama Tada：ほい 。 なん か ちょっと ボケ を 入れ て ハイ クラス

杉浦茉優：あ 、 そう いう こと 。 へえ 、 なるほど 。 ちょっと 技術

Dorama Tada：。

杉浦茉優：的 に は どう な ん です か ね?

Dorama Tada：ああ 、 どう な?

杉浦茉優：どう いう うん 。 うん

Dorama Tada：何 を 組み合わせ て くる か は わかん ない です けど

杉浦茉優：。 なん か で も その アイドル アイドル じゃ ない わ 。 アイデア だ 。 アイデア と か その

Dorama Tada：。

杉浦茉優：メンバー の 感じ を 見る と 強 そう だ なっ て 思い ます

Dorama Tada：そう です ね 。 から 無難 に 行く ところ は 今 結構 基礎 固まっ てる ん です けど やっぱ 尖がり は いる

杉浦茉優：。

Dorama Tada：なっ て ちょっと 思い ます ね 。 尖がっ て ます

杉浦茉優：うん 。 うん 。 結構 テーマ から 尖っ て ます もん ね 。 ここ は なんか 印象 残る な みたい な 。 さっき の

### 00:10:51

Dorama Tada：ね 。 なっ て 感じ が ある から 俺 の ん

杉浦茉優：話 聞い て も 。

Dorama Tada：ところ も なんか 1 個 やっぱ 裏切り が ちょっと 上回る ところ なんか 見せ ない と な と か 思っ て まし た ね 。 け 魔法 制御 権 も 出し た けど なんか アイ の

杉浦茉優：うん 。

Dorama Tada：難しい かって やめ た らしい

杉浦茉優：あ 、 何 の あれ が です か? スマホ 、 スマホ 制御 系 。 ああ 、 私たち と 同じ よう な 感じ 。 うん

Dorama Tada：ね 。 何 に する と か まま なるほど ねっ て

杉浦茉優：。 うん 。 うん 。 これ

Dorama Tada：いう

杉浦茉優：プレ が ぶっ飛ん で そう て の どの 辺 で 感じ た ん です か

Dorama Tada：そう です ね 。

杉浦茉優：?

Dorama Tada：で、こ、こういうのってやっぱ結構そのプレゼンの時の受けとか印象を取るためにやっぱやる手段だなと思ったんですよね。

杉浦茉優：ああ 、 なるほど 。 テーマ の 設定 が もう すでに

Dorama Tada：そうすね。 で 、 その た なんか 変 な 角度 から 行っ て 技術 的 に は ちゃんと でき て ま すっ て いう 根拠 で

杉浦茉優：ああ 、 なるほど なるほど

Dorama Tada：結構 戻す 感じ と 思う から やっ て の に すごい いい ちゃん の パターン だ から で も

杉浦茉優：。 ふん ふん

Dorama Tada：結構 この フード と か プレゼン で は 強め に 出 て くる ん だ な うん 。

杉浦茉優：。 うん 。 そう いう こと す ね 。 ま 、 じゃあ 我々 は 王道 の 方 で 行き た い す ね 。 どう?

### 00:12:06

杉浦茉優：わかん ない けど 。

Dorama Tada：初 と し たら 本当 に 王道 で ちゃんと ユーザー ま 、 ある 程度 コール は し て くれる と 思う けど 、 やっぱ ウイン と か で ね 、 なん か よく は 見え ちゃう の で 、 そこ は うん 、 なん か 1 個 は いる な と か 思っ

杉浦茉優：確か に 。 うん 。 うん

Dorama Tada：て ほい 。 そん ぐらい か な 。 あと ここ AR 使

杉浦茉優：。

Dorama Tada：うっ て 言っ て た けど うん 。 ま 、 別 に AR 、 その めっちゃ やっ た こと が ある と か

杉浦茉優：うん 。

Dorama Tada：じゃ なく て 3 D モデル 使い たい です みたい な 話 し て た な ぐらい でし た

杉浦茉優：うん 。 なん か ここ の あれ この 人 だ だっ た はず な ん です けど 、 ここ の チーム の 人

Dorama Tada：。

杉浦茉優：に なんか あの デザイナー は い なく て 、 その クロ 、 あ 、 クロード じゃ ない な 。 デザイン MD ファイル を いろんな ところ が 公開 し てる から それ を 使っ て 結構 もう ALE

Dorama Tada：はい 。

杉浦茉優：Leっ ぽい と いう か リッチ な デザイン 作っ てる みたい な の を ま 、 教え て くれ て なんか だ から 割と すごい ちゃんと し ちゃんと し て そう だ なっ て いう なんか

Dorama Tada：確かに。 はい。 確かにどんくらいで来るんだ。 で

杉浦茉優：印象 です ね 。 あ 、 そう だ 。 あと 思い出し た 。 その なん か AI 何 使っ てる か みたい な 話 を し て 、 この チーム は なんか みんな チャット GPT

Dorama Tada：もえ

杉浦茉優：1万6000円 で 1人 は もう ま 、 なん か もっと 上 の 3万円 くらい を この ため に 課金 し た みたい

### 00:13:19

Dorama Tada：、

杉浦茉優：な 。 もう 本線 に 行か ない と 元 が 取れ ない みたい に 言っ て て 、 結構 モチベ は 高 そう だ な みたい な 感じ でし た ね 。 すごい

Dorama Tada：確か に この ため も すごい 1万 なぼ

杉浦茉優：。 すごい 。 うん 。 なん で ジャット GPT

Dorama Tada：払う やっ たら クロード し た 方 が いい 気 する ん だ コード X 使う

杉浦茉優：なんか ループ の チーム は クロード を 課金 し たって 。 あ

Dorama Tada：よ 。

杉浦茉優：、 課金 って いう か な 。 7 日間 無料 の プラン カット し た

Dorama Tada：あ 、 物 言わせれ ば こっち は 勝負 し てる ん

杉浦茉優：。 うん

Dorama Tada：で

杉浦茉優：。 ね 、 もし か し たら すごい 完成 度 と か 高い か も しれ ない 。 わかん ない です けど 。 うん 。 ちょ 、 ポテンシャル は あっ た か も

Dorama Tada：ね 。

杉浦茉優：。

Dorama Tada：そんな とこ か な 。 アイデア 自体 は なんか クスク も 被ら なかっ た

杉浦茉優：うん 。

Dorama Tada：の で コンセプト と か 見せ 方 は なん か 差別 化 でき そう です か ね 。 あと は 技術 点 も まあまあ いい と 思う の で 強み の もの と か せれ

杉浦茉優：うん 。

Dorama Tada：ば 着実 でき そう か な と 思い ます 。

杉浦茉優：そう です ね 。 うん

Dorama Tada：あ 、 はい 。 そんな とこ に し ます か?

杉浦茉優：。 はい

Dorama Tada：完成 会 。 はい 。 で 、 進捗 し ます か ね 。 さっき 私

### 00:14:37

杉浦茉優：。

Dorama Tada：は 一旦 この ミーティング 前 に 開発 1 段落 の ところ まで 終え て 山本 さん に プロリク あ 、 山本 さん の メイン を 取り込ん で 修正 し た やつ 、 あ 、 私 の やつ も 入れ た やつ を メイン で プルリク 出し直し ます 。 Ne. オッケー だっ たら それ を 軸 に また 開発 すん な と 思っ た けど 、 さっき 言っ て た とこ ら 辺 は 大体 終わっ て デザイン 修正 し て 見 たい な 感じ だっ た か な です ね 。 フォント 当て て と か か です 。 で 、 残り やる と し たら 待っ て は いる やつ の この 辺 か な 。 結果 表示 画面 と か ジャーナリング の ところ と か を どう しよう か なっ て とこ と 私 あんま 見れ て ない です けど watch OS の 見 方 と か は ちょっと まだ 全然 見 て ない な 。 ほら かって いう くらい と グループ で の 利用 を どう しよう か な みたい な ところ ちょっと やっ て ます 。 この 辺 を ちょっと 分割 し て 開発 し た し まし た 。 もう ちょっと 多分 本番 あの 開発 アプリ の 方 が 綺麗 に なっ てる と 思い ます 。 ぐらい はい か な 。 はい 。 一旦 私 の 新速 共有 以上 です 。

杉浦茉優：はい 。 じゃあ 順番 で 行く ん です けど 、 ま 、 1 時間 ちょい しか なく て そんな

Dorama Tada：そうっ す よ ね

杉浦茉優：に すごい ある かって 感じ です けど 、 やっ た の

Dorama Tada：。

杉浦茉優：は ひ瀬 君 と ちょっと まとめ て に なっ ちゃい ます けど 、 なん か この 辺 は その と いう か ワイヤー 的 な ところ で 序盤 の とこ です ね 固まっ て た の で ひろ瀬 君 が これ を 作っ て くれ て て さっき それ で なんか もう フィみたい な 感じ で デザイン の こっち に 移し て 、 あ 、 なん だっ け? ギット に あげ た の か な

### 00:16:38

Kazunori Hirose：きました。ちょっと読み込み方が不安定だったらちょっと言ってください。

杉浦茉優：?

Kazunori Hirose：SVG と両方 上げ た ん です

Dorama Tada：全然 いい ん す か

杉浦茉優：そう です 。 一応 なんか 手書き ボタン を こう 手書き に し て って

Kazunori Hirose：か

杉浦茉優：感じ か な 。 これ は 仮 ね 。 この キャラクター は 仮 です ね 。 です ね 。 で 、 ま 、 なん

Dorama Tada：はい。

杉浦茉優：で その 辺 を やっ て もらう の と 、 あ 、 そう です ね 。 ここ で 自分 が ピナツ の

Kazunori Hirose：よいしょ 。

杉浦茉優：最初 に あの 3 ステップ くらい に するっ て おっしゃっ て た ん で 、 さっき 画面 共有 し て もらっ た みたい な 感じ で 、 あの 場所 と メンバー と みたい な なっ てる と 思っ た ん で はい 。

Dorama Tada：す 。

杉浦茉優：それ は いい か な と 思っ て 。 で 、 自分 の 方 で 結果 画面 結構 、 ま 、 結構 コア な とこ だ と は 思う ん で 、 今 、 ま 、 フィグマ メイク で 1 回 は 作っ て み たり し た ん です けど うーん 。 ま 、 もう ちょっと なん か やっぱり ターゲット と か コア 価値 を ちょっと すり合わせ たい とこ が あり ます 。 結構何でもかんでもこっちの画面でやっちゃうとこがちょっとわかんなくなって軸が自分の中であんまりない感じになっちゃうんでちょっとださんとでもすり合わせられると嬉し って 感じ 。 です ね 。 ちょっと そんな 感じ です

Dorama Tada：す 。 はい

### 00:18:01

Dorama Tada：。

杉浦茉優：。 あ 、 あと あれ か 、 山本 さん と ちょっと 会話 、 会話 って いう か チャット で やり取り し て 、 そ 、 これ やっ てる 時 に 心拍 、 やっぱ 心拍 が 高い 時 の 写真 を 入れよう と 思っ た 時 に なんか こう 心拍す な ん だろう 。 で も その 時 の 写真 が ない と 意味 が ない よ なっ て 思っ て で も 基本 的 に やっぱ スマ ホっ て 見 ない 。 なん なら 心拍 が 上がっ てる 時 って 絶対 スマホ 見 ない の に どう しよう か なっ て 思っ て なん か 通知 的 な の 出せ ます かって いう の で 試し て いただい て た 出せる みたい な ところ 実装 いただい た の か な と 思う の で って いう ところ の 共有 です ね 。 はい 。 ちょっと 心拍 上げ るっていうのが

Dorama Tada：あ、こさそう。はい。そうっすね。やってやってましたね。

杉浦茉優：疑似 的 に でき ない から 大変 です ね 。 手爆 が すごい 。 あ 、 そう

Kazunori Hirose：よし 。

Kazuki Yamamoto：ま 、 で も そう です ね 、 あの 、 上げる こと は 簡単 な の で はい 、 大丈夫 です ね 。

杉浦茉優：な ん です ね 。 意外 と そっ か 。 こんな

Dorama Tada：や けど 。 はい

杉浦茉優：感じ です 。 共有 は

Dorama Tada：。

杉浦茉優：。

Dorama Tada：広瀬 さん も 似 た 感じ か な 。 ほい

Kazunori Hirose：あ 、 同じ です ね 。 はい 。 さっき 言っ た 内容 。 はい 。 あり ます

Dorama Tada：。 山本 さん あれ

Kazunori Hirose：。

Kazuki Yamamoto：はい。私は一旦あの動作確認して指して気になったところを適々修正していこうかなと思ってます。

### 00:19:26

Dorama Tada：ばあ

Kazuki Yamamoto：一旦 今 やっ てる の が 、 あの 、 アプリ キル する と 最初 に 戻っ ちゃう の で 、 あの 、 雑 に あの 、 状態 保存 し ちゃっ て はい 。 あの 、 復帰 記事

Dorama Tada：。

Kazuki Yamamoto：に あの 、 元 の 状態 戻れ たり と か 、 あと あの 、 デバック メニュー で 好き に 与え替え られる よう に し て おこう か な と 思っ て 、 その 作業 を し て い まし た 。 はい 。 一旦 そう です ね 、 他 に なんか 優先 タスク なけれ ば 変わら ず あの なんか ブラッシュ アップ と いう か 気 に なっ た ところ を 適修 修正 し て いこう か な と 思っ て ます 。 以上 です 。

Dorama Tada：あざす。

杉浦茉優：อ

Dorama Tada：そんなこすかね。 開発 依頼 する と し たら アカウント 登録 と か 国数 人 で 使う 仕組み の ところ 触れ ばっ て くらい です か ね 。 大きめ な 。

Kazuki Yamamoto：お 、 了解 です 。 じゃ 、 ちょっと そこ を 見 て みよう か な と 思い ます

Dorama Tada：ありがとう ござい ます 。 で 、 もう なんか そう いう 系 を お 願い し て デザイン を 拾っ てく の を その まま 私

Kazuki Yamamoto：。

Dorama Tada：が やっ てこう と 思い ます

Kazuki Yamamoto：了解 です 。 はい 。

Dorama Tada：。 か な 。 はい 。 あと は 相談 と か あれ ば です ね 、

杉浦茉優：うん 。

Dorama Tada：さ の

Kazunori Hirose：y

杉浦茉優：さっきのやつ、ま、このままでもいいし、デザイン、ま、このままがいいか。そうですね。あー、

Dorama Tada：そうっ す ね 。 かあ 、 先 に 全体 の 話 だけ し とき ます か 。 じゃ 、

### 00:21:10

杉浦茉優：そうですね。

Dorama Tada：明日 どう する か と か 。 はい 。 い が それ だけ だっ たら そう

杉浦茉優：はい。

Dorama Tada：し ましょう か 。 えっと 、 明日 は この 後 、 ま 、 あれ 進捗 共有 あれ ば 、 あの 、 適々 ミーティング と か は 私 多分 割と 遅く まで ずっと 仕上げる ん で やる ん です けど 、 特に なけれ ば 初 に 明日 最終 的 な 今日 の 着実 どう し ましょう かって ミーティング 組もう と 思っ て ます 。 で 、 10 時 から リハーサル で また

杉浦茉優：うん 。 ふん 。

Dorama Tada：真ん中 ぐらい か の 方 が ある 。 よりハーサルは私ますが、なんか多分その辺から連絡めっちゃ来ると思うんで、ちょっとそれすぐいていただける。よし。

杉浦茉優：うん 。 はい 。 大丈夫 です 。

Dorama Tada：てくらいですね。で、あれ、あ、でも全体集合みたいなのがあるのかな?ないのか?なんかたよね。

杉浦茉優：あれ?

Kazunori Hirose：ああ 、 左

杉浦茉優：あ 、 いや 、 全体 が なく て もし か し て その 発表 者 だけ の リ派 な の か な?

Dorama Tada：2 回去年で買った気がするけど。

Kazunori Hirose：。

杉浦茉優：これ 確か に さ 、 これ が 間違い で は ない か 。

Dorama Tada：ま、もしかしたら 9 時か 10 時ぐらいにあるのかも。

杉浦茉優：ああ 、 で も そっ か なさ そう です ね 、 今年 確か に

Dorama Tada：なんか じゃ これ は おい で も 明日 は 8 時 の 後 、 ま 、 い 、 この 辺 か な 、 10 時 半 ぐらい に もう 最終 的 な 着地 こう し ましょ うっ て いう の と

### 00:22:29

杉浦茉優：。

Dorama Tada：か 資料 の 完成 制度 の ところ こう し ましょう 話し て 13 時 半 だ けど も 発表 ギリギリ まで 自分 たち の 資料 は 更新 できる の で 開発 を 多分 10 ま 、 この 辺 で もう 大体 使用 終わ りって し て 最後 終 を つめ て に なる と 思い ます 。 はい 。 で

杉浦茉優：あ、果物の提出がなんか 13

Dorama Tada：、

杉浦茉優：時になってますね。今あのクラフトスタジアムの方見てて。

Dorama Tada：あ 、 ます か ど そっち だ 。 私 も 初め 13 時 に し て コピー

杉浦茉優：そう。それがジュース。あら。

Dorama Tada：し て なんか どっ か の 今朝 の スライド 資料 で 12 時 半 みたい な 言う

杉浦茉優：ああ 。 あ 、 ま 、 その 辺 か 。 じゃあ

Dorama Tada：て あ 、 これ だ

杉浦茉優：。

Dorama Tada：。 23 日 12 時 半 まで に 使用 の 登録 お 願い し ま すっ て ホーム で やる やつ です 。 そう 。 こっそり 書い とる

杉浦茉優：おお 。 じゃあ そっち が 正しい 気 が する 。

Dorama Tada：。 お

杉浦茉優：はい 。 じゃあ 、 それ で 、 これ 提出 し

Dorama Tada：、

杉浦茉優：て 開発 終了 13 時 半 って 何 な ん でしたっ け? 提出 は し て も や 、 やっ て いい って いう やっ て よかっ た です よ ね 、 別 に 。 あ 、 そっ か 。 そっ か 。 2 回 です

Dorama Tada：技術 所 の 提出 は そう だ 。 ま 、 この 生 が 何 使っ てる か

杉浦茉優：。 ふん 、 ふん ふん

### 00:23:53

Dorama Tada：みたい な ところ です ね 。 で 、 ただ リポジトリー の 登録 もう や

杉浦茉優：。

Kazunori Hirose：ちょ

Dorama Tada：れって 言 てる の で 実 は 制度 と し て 作る の は 多分 12 時 半 に 仕上げ なきゃ いけ ない か な 。 あと デバック と か で 一度 調整 する の は 中 で できる か も だ と 思い ます

Kazunori Hirose：うん

Dorama Tada：。

Kazunori Hirose：。

杉浦茉優：オッケー です ね 。

Dorama Tada：そんな とこ か な 。 先体 の 認 に せい

杉浦茉優：うん 。 うん 。 はい 。

Dorama Tada：か は こん なきゃ さっき の デザイン の 話し ます か モード 田 さん は なんか 作業 進め て いただける ん なら ば そっち 進め て もらす

Kazuki Yamamoto：あ 、 了解 です 。 はい 、 じゃあ ちょっと 進め てよう と 思い ます

Dorama Tada：ありがとう ござい ます 。

Kazuki Yamamoto：。 で は 失礼 し ます

杉浦茉優：ありがとう ござい ます 。 はい

Kazuki Yamamoto：。

Kazunori Hirose：そう です

杉浦茉優：。 うん 。 そう です ね 。 なん か めっちゃ

Dorama Tada：さん の まず コンセプト の です けど ね 。

杉浦茉優：あと 感想 な ん です けど 、 なん か 今回 めっちゃ あっ と いう 間 だ な と 思っ て 、 なん か ひろ瀬 君 と 結構 焦っ

Kazunori Hirose：。

杉浦茉優：てる です ね 。 な ん だろう 。 なん か いつ も だっ たら もっと

Dorama Tada：そう 。

杉浦茉優：って いう 開発 が 早い の か 、 ま 、 我々 も いつ も より は なん か 南こ し てる 感じ が あり ます 。

Dorama Tada：そうっ す ね 。 ま 、 あと 、 ま 、 今回 やっぱ 山本 さん と 手分け で き てる の で 、 私

### 00:25:30

Dorama Tada：普通 に コア 開発 だけ やっ て 、 あと 基盤 開発 と こう やら なく て いい から めっちゃ 自分 で

杉浦茉優：はい 。

Dorama Tada：ワイヤー と か を 作っ て いけ て るってのあり ます

杉浦茉優：ああ 。 いや 、 めっちゃ その ただ さん の 安 の 方 が クオリティ 高 いっ て いう か なんかあ 、 すごい こっち の 方 が いい な

Dorama Tada：。

杉浦茉優：みたい な なっ たり し て そっち が うまく はい 。 取り込め たら いい ん です

Dorama Tada：開発 あんまり 開発

杉浦茉優：けど 作業 的 に

Dorama Tada：ネット し なく て いい 部分 が 結構 ある 。

杉浦茉優：。

Kazunori Hirose：ああ

杉浦茉優：うん 。 あ

Dorama Tada：あとはなんか山モさんのスキルレベルが割ともう普通にい強いエンジニアなのでエンジニアの時はこのフォローしつつをつもしてるけどもう勝手にやってくれてるんでちょそうだったかなのか上だめは

Kazunori Hirose：。

杉浦茉優：、 なるほど 。 山本 さ んっ て おいく なん でしたっ け?

Kazunori Hirose：え

杉浦茉優：30 は 超え てる です よ ね 。 まあ

Kazunori Hirose：、

杉浦茉優：前半 くらい なんか なんか すごい 。 で も じゃ 結構 の 状況 が 今回 は なんか いつ も と 全然 違う 感じ です よ ね 。 A

Dorama Tada：そう す ね 。 開発 コア 開発 も 集中 できる し 、 他 の こと も 手回る しっ て の が

杉浦茉優：し

Dorama Tada：結構 ある よ ね 。

杉浦茉優：ふん ふん ふん 。 ま 、 それ は よか 、 良かっ た とこ です ね

### 00:26:40

Kazunori Hirose：よいしょ

杉浦茉優：。 うん

Dorama Tada：え 、 AI も ある ん でだいぶ 集める と いう か

杉浦茉優：。 で 、 ま 、 気 に し てる の 、 ま 、 デザイン

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：で

杉浦茉優：も です し 、 ま 、 それ やる 上 で の 、 ま 、 そもそも の やっぱ 、 ま 、 プレゼン する の 多分 ただ さん な ん で 、 すごい ただ さん の 中 で いい 感じ に 着地 いただけ るってすごい なん y 信頼 は めっちゃ ある ん です けど 、 自分 が デザイン する 上 で ちょっと もう ちょっと ゴリッ と し た の に し たく て 、 今回 ちょっと 私 ひ瀬 君 と 話し てる 上 で 一旦 今 の 暫定 を 話す と 、 えっ と 、 まず 友達 と の 旅行 を 、 ま 、 前提 に し て

Dorama Tada：うん 。 はい

杉浦茉優：て なん で 友達 と の その スマホ を 見 ない 度 を 、 ま 、 その 友達

Dorama Tada：。

杉浦茉優：と 行く 旅行 の 、 ま 、 質 を上げ たい みたい な 、 ま 、 つまり 質 を 上げる ため の 手段 と し て スマホ を 見 な いっ て いう 風 に し たい 。 まず なんか 結構 そこ が 1番 強め の

Dorama Tada：そう 、 そう です ね 。 はい

杉浦茉優：コンセプト か なっ て 感じ です よ ね 。 うん 。 うん 。 で 、 スマホ を 見 ない で 、 その ため に いろんな 機能 が

Dorama Tada：。

杉浦茉優：あっ て 、 で 、 ここ で いう な ん だろう な 、 コア な と ころ て 、 ま 、 前 旅 、 前 旅 なんか 旅 が ある けど 、 その ミッション の ところ な の か 、 その ミッション

Kazunori Hirose：うん 。

### 00:27:57

杉浦茉優：を 達成 するっ て いう こ な の か 、 あと 、 ま 、 で も 結果 発表 も 結構 だ と 思っ て て うん 。 なん か そう です ね 。

Dorama Tada：ま 、 一緒 、 ま 、 ミッション の 方 が 強い か な 。 旅行 中 の 体験 の 方 が やっぱ 軸 に は なっ てる と 思い ます けど

杉浦茉優：うん 。 ま 、 そう です よ ね 。 その 今回 やっぱ 旅 を 旅 の

Dorama Tada：。

杉浦茉優：質 を あげ るってところで スマホ を 見 ない けど プラス で なんか ミッション する こと で じゃ 普段 なんか やっ て なかっ た こと も し たり と か 友達 の 協力 ミッション し た りっていうので 結構 直結 し た 機能 か なっ て 思う 。 ああ 。 で 、 うん 。 ふん ふん

Dorama Tada：そう です ね 。 特に 調べ なく て いい の

杉浦茉優：。 ま 、 で 、 同じ くらい 、 同じ くらい と いう か 、 そん で 旅 の 結果 発表 も あっ て 、 そこ で な ん だろう 、 旅 の 今 悩ん でる の は そこ に

Kazunori Hirose：うん 。

杉浦茉優：やっぱ 入れ込む 要素 悩ん で て 結果 発表 の ところ で まず 、 ま 、 ミッション やっ た から スコ アっ て いう ところ 出す ん です けど 最初 結構 対戦 身 を 強く し て た けど 、 ま 、 ここっ て より は なんか 結果 的 に これ くらい でし た ね みたい な 結構 、 ま 、 ログ と し て なん が お 疲れ 様 でし た 。 なん か こんな 感じ の 旅 でし た ね みたい な こう ログ と し て 振り返れる よう な 感じ の 位置付け な の か な みたい な ところ で 今 1番 左 の 左 の ワイヤー フレーム は これ と か は なん で 自分 の 振り返り が 割と 種 に なっ て て 自分 の スコア みたい な で なんか 一応 相手 の スコア も 見れ ます よ と いう か 一応 こんな 感じ でし た みたい な こう 見せ 方 に なっ てる ん です よ ね 。 そう 、 自分 の

### 00:29:44

杉浦茉優：記録 が 優先 で あっ て みたい な 。 で 、 もう 1 個 の やり 方 と し て は 、 ま

Dorama Tada：うん 。

杉浦茉優：、 そんな 対戦 感 は 出し て ない けど 、 ま 、 ランキング と し て やっぱ みんな で 旅 を し た から 、 あ 、 なん か みんな こんな 感じ だっ た ん だ ね みたい な で 、 もう 1 列 で 出し ちゃう 。 感じ で 、 ま 、 この 辺 の ちょっと 情報 の 優勢度 みたい な の

Dorama Tada：うん

杉浦茉優：が ある の と 、 ちょっと 色々 これ ごちゃごちゃ ちょっと し ちゃっ てる ん です けど 、

Dorama Tada：。

杉浦茉優：それ と 思い出 的 な ミッション ログ 、 ま 、 入れ たい もの が ミッション ログ と あと 各 ログ の ハイライト 、 その ヘルス 系 の もの 結構 取れ るってとこ あっ た んで 、 それ を ま 、 各 メンバー で こう この 人 は 1番 歩き まし た ね と か を 出す と と か 、 あと 心拍 が 高い 時 の 写真 、 あと iOS の シャジスト 写真 と し て なんか ハイライト みたい な って いう の 一旦 こう 入れ られる もの 並べ てる ん です けど 、 ま 、 森沢 さん だ な みたい な 感じ で どう やっ て 情報 整理 する しよう か なっ て ちょっと なっ て まし た 。 はい

Dorama Tada：はい。です。

杉浦茉優：。 ふう 。 めっちゃ 久し ぶり 。 やばい 。 めっちゃ 上 に なり まし た 。

Dorama Tada：すぐさんのワンワンしてるのしてる時ちょっと思い出したけどまず前段からいくとコンセプトのところはまあ合ってるし比率もいいと思うんすけど、ま、ここの捉え方は確かに調整した方がいいなと思ってて一緒に入力を楽しもうっ

### 00:31:10

杉浦茉優：うん 。

Dorama Tada：ていうスタンスなのであればやっぱ競争感もっと下げた方がいいとは思うです の

杉浦茉優：うん 。 うん 。 うん

Dorama Tada：で 数字 スコア は 算定 に は 使う けれど も 別 892 だ から 何かっ て より も 、 ま

杉浦茉優：。

Dorama Tada：、 こう いう ところ が 楽しめ まし た ね と か みんな 予感 でき まし た ねっ て 見せ 方 に し た 方 が いい と

杉浦茉優：うん 。 ふ 。 うん 。 うん

Dorama Tada：は

杉浦茉優：。 どう する か 。

Dorama Tada：ワクワク でき まし た ね と か 仕事 なんか 予防 に 集中 でき て まし た ね と か

杉浦茉優：うん 。 うん 。 うん

Dorama Tada：あ体験 が あり まし た ね みたい な 見せ そのその 3

杉浦茉優：。

Dorama Tada：のジックとして 1 個下の概がい念でこの辺をしたらいいだからそんな見せなくていいと思うんですよ。そうですね。はい。

杉浦茉優：ふん 。 ふん ふん 。

Kazunori Hirose：よし 。

杉浦茉優：ま、じゃ、全面にこう、あ、あと他に、あん、その方向で行くとみんなでやった、こう、ミッションの写真を出すみたいなこも 1 番上になんかそうするとなんかもうやっぱファーストビュー大事なんでうん。楽しみましたね。は出るか。ふん、ふん、ふん。

Dorama Tada：その 人 に と で 楽しめ た ところ と か を そこ で フューチャー し て あげ るっていうのが いい と 思い ます ね 。 なん か ミッション 多分 これ その 人 の 特色 で は ある と 思う の

### 00:32:24

Dorama Tada：。 いろんな こと やっ た ん と し たら 難しい こと やっ た やつ の 写真 と か 。 あ 、 こ ちょっと 象徴

杉浦茉優：うん 。 うん 。 うん 。 うん 。

Dorama Tada：難しい 楽しん で そう な やつ と か で も です けど ドカ を する みたい な

Kazunori Hirose：Ja

Dorama Tada：考え の で いい ん じゃ ない か な 。

杉浦茉優：ふん ふん 。 ふん 。

Dorama Tada：と 思い ます 。 で 、 ミッション ログ は 確か この くらい で 良く て 、 どっち かっ たら 、 ま 、 そんな に 深い 情報 で は ない と は 思う の で 、 もう ちょっと 情報 の サイズ 下げ て も No. です ね 。 数字 と か の

杉浦茉優：ふん ふん ふん 。 はい 。 はい 。 はい

Dorama Tada：ところ で 比率 と し て

杉浦茉優：。 うん 。 ふん

Dorama Tada：は 、 ま 、 ぐらい だ けど 旅行 中 を 6 で こっち 4 ぐらい の 考え で いい と 思う の

杉浦茉優：。 ふん 。 ふん 。 ふん

Dorama Tada：で と し て は やっぱ こっち 充実 さ せ た 方 が いい と 思っ て ます

杉浦茉優：。 はい 。 はい

Dorama Tada：。

杉浦茉優：。 回 です 。 この 各 ログ ハイライト と か 、 ま 、 その iOS サジェスト 写真 と か も 、 ま 、 その 楽しめ まし た ね 。 感 を 出す とこ ら 辺 と 、 ま 、 マージ する と

Kazunori Hirose：よし 。

杉浦茉優：いう か 、 ま 、 それ を 考え て 出す 感じ 。 うん 。 ふん ふん ふん

Dorama Tada：うん。いいと思いますね。

杉浦茉優：。

### 00:33:44

Dorama Tada：それでもになんか体験があったねってに対してその時あなたはこういう感じになってましたよって数値的な声が後から出した方がいいと思うんです。

杉浦茉優：うん 。 数値 は じゃあ 数字 は まあ 本当 優先 度 下げ て その コメン トっ て いう か こう いう の が あっ た ね を 優先 し て 裏付け 的 な 感じ で 納得 持つ 感じ で こう 参考 程度 に 数字 載せる みたい な 感じ か

Dorama Tada：そう です ね 。 あくまで 体験 と か こう あっ た よっ て いう なんか 絵 的 な もの が 軸 で 強く 相手 に さ せる と 思い ます

杉浦茉優：ふん ふん ふん 。 なるほど 。 なるほど 。 だ から

Dorama Tada：。

杉浦茉優：今回 は 、 ま 、 その 結構 だ から みんな で やる ゲーム みたい な 感じ です ね 。 対戦 って より は 旅行 で はい 。 はい

Dorama Tada：そう です ね 。 も 誰 が 1番 楽しめ た か もちろん ある けれど も 、

杉浦茉優：。 ふん ふん

Dorama Tada：テ 旅行 楽しもう ぜ が 主軸 に は ある の で

杉浦茉優：ふん ふ 。 おお 。 あり まし た 。 了解 です 。

Dorama Tada：ちょっと 整理 で し ましょう か 。

杉浦茉優：あと は ちょっと ま 、 最初 から の 風呂 を 多分 ただ さん の 方 で も あの 3リ ステップ 入れ たり と か し て もらっ てる と 思う ん で 、 そこ を ちょっと 認識 合わせ られ たら 嬉しい か も です 。 さっ と 作る 画面 と か す か ね

Dorama Tada：はい 。 これ で まあ いい か な 。 この 辺 ちょっと あ 、 ペンセル

杉浦茉優：。

Dorama Tada：に さっき ちょっと だけ 調整 し た けど 画面 の 要素 は そんな 感じ に なる ん す けど これ は ひ瀬 さん と か と 相談 で マップ ビュー は ま 、 結局 でかく

### 00:35:20

Kazunori Hirose：はい。

Dorama Tada：し なきゃ いけ ない の で あんまり 入れ込む 要素 ない ん です けど この 辺 と か だっ たら なんか コンセプト の キャラクター なり な何 が 決まっ てる ん だっ たら 絵 で 見せ て いく の な と 思っ て ます 。

Kazunori Hirose：ああ 、 ああ 、 可愛く なり そう だ な 。 違う 。

Dorama Tada：で 、 無理やり 入れる なら そう いう ところ で 見せ て こう か な 。 で 、 この 辺 は さっき

Kazunori Hirose：うん 。 うん 。

Dorama Tada：やっ て もらっ た この 今 コレクション ビューっ て 四角 やつ に し てる ん です けど 、 リスト 5 段 で も 全然 いい な と 思っ た の で 、 作 を 参考 に しよう と 思い 大 あ 、 その

Kazunori Hirose：あ、 うん 。 うん

Dorama Tada：方 が 画面 と し て 見 やすい な 。

Kazunori Hirose：。 うん 。 うん 。

Dorama Tada：同じ うす 。 そん か な

Kazunori Hirose：ありがとう ござい ます

Dorama Tada：。 で 、 共通 ミッション の 設計 と か は 山 さん が でき て から ちょっと

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：作り込ん で こう と 思う の で 、 その くらい の 手書き の 資格 感 は 結構 いい です ね 。 なん か ああ 、 そう な ん す ね

杉浦茉優：おお

Kazunori Hirose：書い て もらえ まし た 。 ガタガタ すぎ て 。

杉浦茉優：。

Dorama Tada：。

Kazunori Hirose：ナイト

Dorama Tada：むしなんか四角すぎても良くないし、ガタガタすぎてもくないし、むずいなと思います。手書きフォンのちょっとド合むずいんで何個か今で選んでもいるんすけどそうするかもす。

### 00:36:40

杉浦茉優：ふんふんふんふ

Kazunori Hirose：難しい。そうですね。なんか最終任せしちゃうんですけど、まあでもいいや、そうなんです。

Dorama Tada：なんか 音 が ない 可能 性 も ある から

Kazunori Hirose：理想の入れても無理だろうなみたいな時ありそうなんではい。します。です。

杉浦茉優：ふ

Dorama Tada：本当 サイズ と か だけ なんか コール し て いただけれ ば ま 、 また その まま AI に 持っ てこう と 思い ます 。 あと は どこ か な? こメンバー 写真 入れる と し たら メンバー 登録 の やつ いる ん だ な と か 。 今 まで 通り プロフィール と プロフィール を ちゃんと 登録 する タイプ の やつ が いる な

杉浦茉優：ああ 、

Dorama Tada：と か

杉浦茉優：それ は 作る 。 はい 。

Kazunori Hirose：ま、でもデザインりますかね?なんかもうクロードで適当に他のとマ物してみたいなできますか?そうですよね。

Dorama Tada：それ で いい と 思い ます 。 パ デザイン 必要 な ところ だけ パーツ 作っ て もらっ て あと は プロフィール 設定 画面 な ん です 。 正直 そんな に デザイン 来ら なく て も はい 。 プレゼン で も ついで ぐらい しか 見せ ない し

Kazunori Hirose：そう です よ ね 。 買い まし た 。 はい 。 ありがとう ござい ます

Dorama Tada：。 よし 。 今回 ソース コール です から ちょっと そこ

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：だけ 嫌 な ん です よ ね 。 昨日 ない じゃ んっ て いう 風 に なっ ちゃう な

杉浦茉優：ああ

Dorama Tada：。 はい

杉浦茉優：。 あ 、 そっ か 。 前 画面 だけ 作っ て た から 。 確か

Dorama Tada：。 ギット ハブス

### 00:38:15

杉浦茉優：に 確か に なんか チュートリアル と か も 作っ て まし た もん ね 。 なん

Dorama Tada：か

杉浦茉優：か うん

Dorama Tada：。 そう な ん だ 。

杉浦茉優：。 確か に

Kazunori Hirose：あ

杉浦茉優：。

Dorama Tada：そん ぐらい か な 。 めっちゃ

杉浦茉優：うん 。 うん 。

Dorama Tada：理想 言っ て デザイン リソース が それ プラス 余っ てる なら さっき みたい に ここ に 画像 を 当てる と し た 場合 に これ こいつ 仮 です けど こう いう やつ を ジフ で 動かす なり ちょっと そこ の 差別 化 し たい か なっ て 感じ です ね 。 うん 。

杉浦茉優：はあはあはあはあ。動かしてるキャラクター。 あ 、 キャラクター が 動い てる の を 入れ みたい な 地下 か

Dorama Tada：はい 。 ニトジャー に 登録 し て たら もう ガチャ 引 くっ て 感じ で いい か 思い ます けど

杉浦茉優：。

Dorama Tada：、 これ を 、 ま 、 例えば ね

Kazunori Hirose：なるほど 。 はい 。 はい 。 いや 、 可愛い です

Dorama Tada：、 1人 2人 3 人 、 4 人 、 5

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：人 と か に する と か

杉浦茉優：ああ 、 なるほど なるほど 。 で も 動かす

Dorama Tada：あと そう で も これ

杉浦茉優：の ひ瀬 君 が ま 、 リソース が 待っ て たら だ けど

Dorama Tada：を そう フレ

Kazunori Hirose：この アニメーション をっ て こと です よ ね 。 あれ 、 そう いう こと で は ない ん です か?

### 00:39:32

杉浦茉優：アニメ

Dorama Tada：あそこをですね。イラストを動かすって感じです。はい。

Kazunori Hirose：この イラスト は 固定 でっ て こと です か? イラスト すっ て こと です よ ね 。 そう です よ ね 。 なん か 動画 と か 動画 生成 と か でき ない か な

Dorama Tada：私 が 作る 時 は で も 100% 出る わけ じゃ ない です けど 、 この まま ミッド ジャーニー に

Kazunori Hirose：?

Dorama Tada：画像 から 変化 さ せ てっ て いう 風 に 動かし 入れ て いい 感じ の 出る まで 引き 続ける か

Kazunori Hirose：そう です よ ね 。

Dorama Tada：。

杉浦茉優：へえ 、 そう いう こと か 。

Dorama Tada：平成だったらこいつ 3 人にしてとか元画像いのけるまでやるっていう。

杉浦茉優：うん

Kazunori Hirose：うん。うん。でもどっちなんか他の画像パターンとかは作ろうかなとか話してたんで。

杉浦茉優：。

Kazunori Hirose：うん。

Dorama Tada：あ、ありがとうございます。こいつですけどなんかそんなに凝ったものでもなくていいけどパターンが作れそうなタイプなんで。

Kazunori Hirose：ありえ。

杉浦茉優：うん

Kazunori Hirose：うん。うん。うん。

杉浦茉優：。

Dorama Tada：この 初め の チュートリアル の やつ なん か それ で UX 凝っ てる 中 だ そう な の で ここ と はい 。 これ を

杉浦茉優：動い てる 感じ 。

Kazunori Hirose：ど

Dorama Tada：イラスト が テスト 出せる な と 思っ て ます

Kazunori Hirose：うん 。 見 たい

Dorama Tada：。

### 00:40:40

杉浦茉優：うん 。 うん 。 その この 今回 どこ を 尖ら せる か

Kazunori Hirose：。

杉浦茉優：と いう か 、 こう さっき も 言っ て た こう 人ひねり みたい な のっ て なん か どう どんな とこ に あり そう です か ね 。 うん

Dorama Tada：そうっ す ね 。 た 、 ま 、 とりあえず ここ と この

Kazunori Hirose：うん

杉浦茉優：。

Dorama Tada：流綺麗 に し たら なんか 80 点 ぐらい は いける から 下手し 優勝 できる か な くらい まで 持っ て くる と 思う ん です よ ね 。 この 流れ 綺麗 に 仕上げ

杉浦茉優：あ、この流れのまま完成してら。

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：たら デザイン 含め プラスプラス 10 点 ぐらい が

杉浦茉優：うん。はい。なんかインパクト的なところ。

Dorama Tada：待っ て です 。 だ から 裏 機能 みたい な 感じ です ね 。

杉浦茉優：裏 機能

Dorama Tada：プレゼント 1 個 なんか 後半 に 裏切り 的 な 展開 で 持っ

杉浦茉優：。

Dorama Tada：てける よう な 仕組み が いる よう な と 思っ て ボケ 切る みたい な 感じ です ね

杉浦茉優：うーん 。 もう できる

Dorama Tada：。 うん 。

杉浦茉優：。

Dorama Tada：100 は そう す ね 。 あの 方 なんか

Kazunori Hirose：ま、でも確かにこの前のギラギラモードとかも確かになるほ

Dorama Tada：プレゼント なんか 流れ を こう 山 を 作っ て 最後 に また あげ やすい て です

杉浦茉優：あ 。 うーん 。 なんか ある か な?

Dorama Tada：。 あ 、 ま 、 あれ ば

### 00:41:53

杉浦茉優：確か に

Kazunori Hirose：と

杉浦茉優：。

Dorama Tada：です けど 、 もう 100マックス まで 行っ た 場合 に は すん でる 動画 が 出 て くる 。 で 、 その 動画 は 結構 もう じゃ プロンプ に し

杉浦茉優：ああ 、 むちゃくちゃ な もの

Dorama Tada：とく と か ね 。 め はい 。 集合 写真 めっちゃ はしゃい でる

杉浦茉優：。 ああ 、 ちょっと

Dorama Tada：や ん みたい な の 。 なん や ねんっ て いう

杉浦茉優：面白い す ね 、 確か に 。 うん

Dorama Tada：感じ の やっぱ 出き 方 と

杉浦茉優：。

Dorama Tada：か

杉浦茉優：うん 。 その です ね 。 確か 友達 と 楽しむ 楽しむ 友達 と 楽しむ 旅行 の 最大 か みたい

Dorama Tada：こそ

杉浦茉優：な ところ に フォーカス し て そこ に 振り切っ た もの を 入れる みたい な 。 うん

Dorama Tada：めちゃくちゃ 楽しめ た いう こと に する と

杉浦茉優：。 うん 。 ふん 。 ふん

Kazunori Hirose：こ

Dorama Tada：か 1 個 ちょっと やり すぎ て るって

杉浦茉優：。

Dorama Tada：点を入れるといいかな。赤ソはい。これは

杉浦茉優：うん 。 なるほど 。 なるほど 。 まあ 、 じゃ 、 数 時間 後 に それ やる か 考え るって 感じ ですかね 。 一旦 これ うん

Dorama Tada：3 時ぐらいまでに開発の目と立っても行けそう思ったら 1 人で行けます。

杉浦茉優：。 おお 。 ちょっと デザイン

Dorama Tada：そ 、 中身ける

### 00:43:09

杉浦茉優：も ああ 、 なん か キャラ と か キャラ 動かす と か やる と そこ

Dorama Tada：。

杉浦茉優：は なんか 結構 ギリギリ まで 突き詰め たい 感 が ある なっ て 感じ

Dorama Tada：そう す 。 この 辺 とこ パターン 。 そう です ね

杉浦茉優：。

Dorama Tada：。 あ 、 ジフ で も なく て いい か 。 動画 で も いい か も 。 軽量 だっ たら MP 4 と か で も いい です ね 。

Kazunori Hirose：オッケー です

杉浦茉優：うん 。 うん 。

Dorama Tada：サイズだけ当てれば全然作りやすい。

杉浦茉優：結入れ るっていうのが 凝っ てる 感 出 るって 感じ ですかね 。 だ から この 画面 に 限ら

Kazunori Hirose：。

杉浦茉優：ず

Dorama Tada：うん。そうです。なんかテストらせようと思ったらもう今回そっちかなと思ってます。

杉浦茉優：うん 。 うん 。 うん 。 うん 。 うん

Dorama Tada：この ふ なんか とマナ と いう か 雰囲気 その アナログ と いう

杉浦茉優：。 うん 。 うん 。 うん 。 確か に 了解 です

Kazunori Hirose：ちょ

杉浦茉優：。 ああ 、 なん か 結果 発表 の ところ 結構 改造 上がっ た ん です けど 、 その ライブ アクティビティ と か あと ま 、 カメラ 、 カメラ の とこ と か は どう です か ね 。 結構 要素 が 少ない から 。 あ 、 で も そっ か 。 ひろ瀬 君 作っ て くれ て た わ 。

Dorama Tada：パ テ は で も 、 ま 、 あんま できる こと も ない ん じゃ ない か 。 こ 、 こん ぐらい じゃ ない です か

### 00:44:31

Dorama Tada：。

杉浦茉優：うん 。 ちょっと 可い

Kazunori Hirose：ただ 入れ られる ぐらい けど やら ない から 入れ ない で いい 。 あ 、 そう です ね 。 そう です ね 。 なん か 別

Dorama Tada：この 画面 の 中 に 入れる だけ もん です

杉浦茉優：。

Dorama Tada：。

Kazunori Hirose：に 新しい こと は どこ

Dorama Tada：から 、 ま 、 例えば あれ だ な 、 これ 77 パターン あの か な? ゴールリド と これ ごと に 例えば こいつ だっ たら パターン 作っ とい て はめる と か です か ね 。 てる

杉浦茉優：ああ 、 なるほど 、 なるほど 。 ミッション ごと に

Kazunori Hirose：はい 。 可愛い 。 ああ 、 確か

杉浦茉優：。 ふん

Dorama Tada：。

Kazunori Hirose：に いいっ す ね 。

杉浦茉優：ふん ふん 。

Dorama Tada：空 で も いい と そ そんな に がっつり は 出さ なく て いい 気 が する の で 。

Kazunori Hirose：うん。そうですね。うん。うん。

杉浦茉優：うん 。 うん 。 ふん 。 ふん 。 なるほど 。 なるほど 。 良さ そう 。 確か に 。

Dorama Tada：こっち は あと 多分 そんな に できる とこ ない ん じゃ ない か な 。 はい 。 日本 は カメラ 画面 な の で

杉浦茉優：うん 。 なん か ミッション が 出 て て 。

Dorama Tada：、 ま 、 そんな もん で 息 は し ます 。

杉浦茉優：これ カシャっ て 取っ たら クリア アっ て なる 感じ 。 うん 。 ふ

Dorama Tada：そう です 。 だ 、 カメラ ロール 機能 ちょっと 後 で つけれ たら と 思う の で

杉浦茉優：。

### 00:45:57

Dorama Tada：、 その 場合 は 取っ た 瞬間 じゃ なく て 登録 し た 瞬間 に なる と 思い ます

杉浦茉優：うん 。 うん 。 うん 。 残了解す

Dorama Tada：。 で も な 、 そも 物 に

Kazunori Hirose：そっ か

Dorama Tada：よる ん だ よ な 。

Kazunori Hirose：。

杉浦茉優：。

Dorama Tada：撮影系だったんですけど、笑顔とかあとはなんだろうな。ポーズのやつはやってる最中のどき動画見えた方がリアルタイムっぽくて良かったんですよね。

Kazunori Hirose：ああ

杉浦茉優：ああ 、 写真 じゃ なくっ て ん 、 動画

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：そうですね。そんな感じでポーズを撮った写真を登録してチェックしてもらうよりも成功するかなってやってるところカメラモードで見れてた方が良かったな。

杉浦茉優：。 はい 。 はい 。 あれ 、 今 そう なっ て な いっ て こと?

Dorama Tada：いや 、 今 そう なっ て ます 。 な の で する 写真 登録 だ と ちょっと なんか 落ちる

杉浦茉優：ああ 、 そう いう こと か 。 ああ 。 はい はい はい

Kazunori Hirose：はい

Dorama Tada：よう な 基本 カメラ の ある ん だ よ な

杉浦茉優：。 それ は 確か 。 うん 。 うん 。 うん 。 うん 。 うん 。

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：。 はい 。 から 、 ま

杉浦茉優：そういうことですね。 うん。うん。

Dorama Tada：、 あくまで 予備 ぐらい で 考え ます 。 カメラ ロール 。 そう です ね 。 ま 、 も こう ミッション 用 だ し 。

杉浦茉優：そうですね。予備。あ、このカメラがあですね。ミッション用なんでなんか全部旅の記録をこのカメラでやるわけじゃないんで。そうですね。なんか別にカメラグつけていい気がしますね。うん。

### 00:47:06

Dorama Tada：で 、 ま 、 カメラ 、 ま 、 カメラ ロ つけ て も 、 ま 、 予備 ぐらい 基本 は もう この これ ぐらい は カメラ で 普通 に 取っ て も いい だろ うっ て いう ぐらい か な 。 なん で これ は そんな ま 、 来ら なく て も 良い です 。 これ は ま 、

杉浦茉優：うん 。 ふん 。 うん 。 うん

Dorama Tada：で なんか 画像 ぐらい は 足せる か も 。 え 、 こ 、 これ

杉浦茉優：。

Dorama Tada：は 結構 頑張り よう あり ます 。 ちょっと これ ね 、 今 メンバー 確認 の 後 に プラン 設定 みたい な 画面 も ちょっと ある の で 、 それ 画面 さ の 見 て いただける と 、 えっ と 、

杉浦茉優：はい 。 はい 。 そう です

Kazunori Hirose：こ

Dorama Tada：さっき コミュ し た ん で 3 ステップ あっ て 、 3 ステップ で

杉浦茉優：。 うん 。

Dorama Tada：プラン 旅 の プラン でき て 、 旅 の プラン に 合わせ た ミッション 、 この 画面 と か この 画 やれる 。

Kazunori Hirose：うん 。 うん 。

杉浦茉優：うん 。

Dorama Tada：か な 。

杉浦茉優：ま 、 あの 、 ミッション 7 パターン あっ て 、 それ に 7 パターン キャラ を 出し た と し て も 、 それ 多分 プレゼント で 見せ きれ ない です よ ね 。 か 、 そう です よ

Dorama Tada：で 、 ちょっと 被ぶっ て て も いい です ね 。 だ から はい

杉浦茉優：ね 。 3 種類 くらい あれ ば まあ いい か みたい な 。 ふん ふん

Dorama Tada：。 フェース と ポーズ は 一緒 で も いい か も な

杉浦茉優：。 うん 。 ふん 。 ふん

Dorama Tada：。 あと あ 、 うん

### 00:48:23

杉浦茉優：。

Dorama Tada：。 5 E と は 絶対 3

杉浦茉優：ふんふん 。

Dorama Tada：パターン 出 て くる の で 分けれ た 分け たい です

Kazunori Hirose：て

Dorama Tada：。

杉浦茉優：あ 、 そっ か 。 ここ で も 並ぶ から か 。 確か に 。 じゃあ 5 パターン あれ ば いい か 。 あ 、 3 パターン だ 。 うん

Dorama Tada：あと は あと プラス 4 個 は ランダム で その うち 2 個 と か だっ た と 思う ん

杉浦茉優：。

Kazunori Hirose：な の

Dorama Tada：で

杉浦茉優：まあまあ 。 そっ か 。 ここ で 一覧 で 見れん の 忘れ て まし た 。 この ウィジェット の 方 しか 考え て なかっ た 。 オッケー 。 わあ 、 そこ

Kazunori Hirose：これはけた。ふん。

Dorama Tada：さ か な 。 スド

杉浦茉優：は 作り 切り たい なあ 。 うん 。 うん

Dorama Tada：さん ね 。 もう うん 。 そう 作る

杉浦茉優：。

Dorama Tada：と し たら やっぱ 1 から 作る の 無理 な ん で 、 もう ガチャ 引 だ と 思い ます 。

杉浦茉優：うん 。 え 、 画像 作 るって 、 あ 、 その 、 この パターン を 増やす 、 あれ 、 アニメーション の 話 でし たっ

Dorama Tada：アニメーション と こいつ を 他 の 動き さ せる

杉浦茉優：け?

Dorama Tada：。

杉浦茉優：はい 。 これ 動き 、 そっ か 、 もう 駒送り の やつ 作る みたい な こと か 。 書い た 方 が 早 な

Dorama Tada：ああ 。 あ 。

### 00:49:38

Kazunori Hirose：多分 開始

杉浦茉優：。

Kazunori Hirose：点と終了点を生成しちゃえば、ま、繋げるとかできそうな気がする。

Dorama Tada：でき ます ね 。 あと は できる の で

杉浦茉優：うん 。 うん 。 ふん 。

Dorama Tada：、 ま 、 だ 4 秒 ループ と か で も いい か

Kazunori Hirose：うん 。 うん 。 やる な 。 ああ

Dorama Tada：。 Gemini に なっ た ん だ と 思い ます

杉浦茉優：Gemini に は 有料 な ん でしたっ け?

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：。 で 、 ま 、 なん か 他 の やつ で も

杉浦茉優：そう か 。

Dorama Tada：いい か な 。 Gemini も 使える ん だっ た か な?

杉浦茉優：まあ 確か に その 辺 の 画像 生成 で ちょっと 何 回 か やっ て み て いい の 出る か みたい な 。 オッケー です 。

Dorama Tada：はい 。 今 かけ そう に なる ね

Kazunori Hirose：言っ て 。

Dorama Tada：。 いい す けど ちょっと ごめん 。 あんま 出 て 。 あ 、 ここ いい です ね 。 お 、 あんま 想像 し て なかっ た

Kazunori Hirose：あ 、 こう いう のり 。

杉浦茉優：あ、それ可愛い。それなんか背景に

Dorama Tada：。 このパ 後ろ に ゆっくり パパターン でき て

Kazunori Hirose：これ できる なら これ が いい な と 思っ て まし た 。 うん 。 可愛い

Dorama Tada：い

Kazunori Hirose：。 ない

杉浦茉優：これいい。なんか圧がないし。

Dorama Tada：です ね 。 確か に 目立ち は いい

### 00:50:46

Kazunori Hirose：。 確か に 。

Dorama Tada：。 うさ な とこ か な 。

Kazunori Hirose：はい 。

杉浦茉優：うん 。

Dorama Tada：No. あと 何時 ぐらい まで 仕上がり そう か と か の スケジュール 感 が 分かれ ば ちょっと それ に 合わせ て 必ず タスク 変え て いき ます

杉浦茉優：は

Dorama Tada：。

杉浦茉優：です ね 。 どこ から やっ て も 大丈夫 な の か な 。 その ひろ瀬 君 が デザイン する 上 で さん 的 に は

Kazunori Hirose：ああ、別

杉浦茉優：どこ から で

Dorama Tada：そう です ね 。 パ ターン が いく つ か ある やつ は 後 から はめ込め ば いい だけ な の で 全 増やし て もらう の は 後 から で よく て 枠 だけ 決め とき たい と か は ある ん す よ ね 。 だ ここ ここ は 枠 どう する か と

Kazunori Hirose：ああ 、 じゃあ そう いう の ま 、 とりあえ て か 最初 の やつ は どんどん 作っ て こう か 。

Dorama Tada：か

Kazunori Hirose：固定だと。

杉浦茉優：は

Dorama Tada：どこ か ま これ だ な 。

Kazunori Hirose：あ、そうだ。そうです。でした。

Dorama Tada：枠

杉浦茉優：はい。はい。ちょっとそこは察信します。

Dorama Tada：枠の話プラス項目の話であ、割となんとかなりそう。

Kazunori Hirose：うん。

杉浦茉優：うん。ミッションログの画面もこれで大丈夫?そう。結構サブ要素だなとか思っちゃったんですけどなんか。あ、このカラフルなやつ。

### 00:52:16

Dorama Tada：どれ でし たっ け?

Kazunori Hirose：暫定

Dorama Tada：あ 、 こ 、 これ な 、 何 だっ け

杉浦茉優：あの 一緒 なんか これ ひろ瀬

Kazunori Hirose：は

杉浦茉優：君 が 適当 に 入れ た やつ

Dorama Tada：?

Kazunori Hirose：これ なんか これ いくら 適当 に これ 地図 時間

杉浦茉優：。

Kazunori Hirose：で なんか の 写真 が 並ぶ みたい なん か セット ログ みたい な しっ て た ん で セット

Dorama Tada：はい 。 あ 。

Kazunori Hirose：グっ ぽい やつ をっ た ん です けど いや 全然 イメージ かかっ たら 全然 出し で も て そ し たら 何 に なん の か なっ て いう とこ が あんま イメージ つい て ない か も です

杉浦茉優：うん 。 なんかうん。

Dorama Tada：これ で ここ の 話 です よ ね

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：。

杉浦茉優：はい。そうです。そうです。だから結構奥まってるからもうちょい手前に出すのかなんかそう奥まってるのになんか結構作り込むのどうなんかなみたいな。

Kazunori Hirose：うん 。 うん 。

Dorama Tada：そう です ね 。 なん か 別 に これ は 一旦 いら ない か な 。 なん か こっこ で こ できる なら

杉浦茉優：うん。

Dorama Tada：そこ に マジ し ましょう か

杉浦茉優：ああ、そうですね。確かにここを私がじゃあ楽しめましたね。 感 を 出す 中 で 出し たかっ

Dorama Tada：。

杉浦茉優：たら 出し 方 考え ます 。 何 っぽく です か

Dorama Tada：こう いう ハイライ トっ ぽく する と か こう いう ハイ ライ トっ

### 00:53:20

Kazunori Hirose：うん 。 うん 。

杉浦茉優：?

Dorama Tada：ぽく する と か です ね 。

杉浦茉優：おお は ハイライト

Kazunori Hirose：あ 、 で も この 色 は めっちゃ 適当 です ね 。

杉浦茉優：。

Kazunori Hirose：全然意味ないんですけど。ハイライト。

Dorama Tada：色はあのなくてもいいんですけど、ライトだこのオくんじゃなくてそうすね。これだとなんか何個か作る感じになると思うんですけど。

Kazunori Hirose：ああ、そういうことですね。ああ、確かに。確かに。ここに置くのここに置くになりそうです。 ですよね。こう見えと

杉浦茉優：うん 。 なん か こう やっ て 1 画面 で 見せよう と する と 別 繊維 に なっ ちゃう から なん だ か な みたい な 。

Dorama Tada：ま 、 ま 、 いい です けど ね 、 そんな

Kazunori Hirose：うん

Dorama Tada：に

杉浦茉優：うん 。 ま 、 で も うん

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：まあ いい こと 作る ほど で は まだ 一旦 わん ない

杉浦茉優：。 結構 いい と は 思っ た 。 それ が

Dorama Tada：か

杉浦茉優：結構 コア な 価値 に なる なら 作っ て も よかっ た がっ て 感じ です ね 。 うん 。 ふん

Dorama Tada：に 綺麗 に マジ できる なら ま それ で また こう と 思い ます

杉浦茉優：。 了解 です 。 なん か ここ に ない と そう 他 の

Dorama Tada：。

杉浦茉優：人 の あれ が 見れ 見れる 場所 が ない から どう な の か な みたい な とこ な ん 多分 結果 発表 の どっ か に なんかしら は 入れよう か なっ て 感じ です か ね 。

### 00:54:35

Dorama Tada：はい

Kazunori Hirose：うん

Dorama Tada：。

杉浦茉優：了解 です 。 うん 。 うん 。 こ

Kazunori Hirose：。

杉浦茉優：れって なんか 2 タブ みたい な 感じ に し て その ピッ て 横 スワイプ し たら この ログ が 見れる と か も なんか 微妙 です か ね 。

Dorama Tada：うん 。 ま 、 別 に いいっ ちゃ いい けど 、 ま 、 も なし 。 はい 。

杉浦茉優：なし でオッケー

Dorama Tada：話す めんど くさい 話 作っ て 足り なかっ た

杉浦茉優：す 。 ふん ふん

Dorama Tada：。

杉浦茉優：。 じゃあ 大丈夫 か な

Kazunori Hirose：よいしょ 。

Dorama Tada：よし

杉浦茉優：?

Dorama Tada：。 おい 。 他 は 話し と た 方 が いい ところ と か スケジュール 感 いかが でしょう

杉浦茉優：あ 、 プレゼン の 資料作り どれ くらい から やっ た 方 が いい と か あり ます か?

Dorama Tada：?

杉浦茉優：多分 、 ま 、 朝方 に なる か な と 思っ て ます けど 。 うん

Dorama Tada：そう です ね 、 明日 の も 今日 の 夜 一応 デザイン し上げ て くれ た 方 が 良く て 、 その 後 明日 の 明日

杉浦茉優：。

Dorama Tada：テンプレート から 作っ て いただける と ありがと 。 し たら デザイン 作っ た もの 画面 に 多分

杉浦茉優：うん 。 うん 。 うん 。 うん

Dorama Tada：ちょっと 裏側 ぐらい 作っ て いる の で 日 た 後 に 離れ そう か な と 思い ます 。

杉浦茉優：。 あ

Dorama Tada：じゃ、撮影するからなと。

杉浦茉優：、 デモ の 撮影

### 00:55:58

Dorama Tada：そうですね。そんなには AR

杉浦茉優：。

Dorama Tada：じゃないからいらないんですけど、あり落としてちょっと各々取ってもらうとかはあるかもですね。

杉浦茉優：ああ 、 そっ か 。 なん か デモ で か 、 完全 デモ じゃ 。 でもプラス動画って感じでしたっけ?

Dorama Tada：え 、 いや 、 で も だけ で も いい です けど 、 原子 量 と し て 見せる 画面 が なさ すぎる の か も 。

杉浦茉優：うん。ふんふん。ああ、そういうことか。確かに。うん。ふんふんふん。動いてるとこのあの画面ロックがして自フにするみたいな。はい。はい。はい。前みたいな感じが。ま、確かに。

Dorama Tada：いかが ない 感じ に なる と 。 お 、 そう うっ す ね 。 ま 、 そう す ね 、 ミッション の ところ と か は いる か な 。 結局 カメラ 系 の やつ は 結局 どっ か 作れ た 方 が いい ん だろう な ぐらい す 。

杉浦茉優：うん 。 ふん 。 なるほど 。 デモニ に し て も その 最初 から 最後 まで やり きれ ない と いう か ミッション 5 個 も でき ないす もん

Dorama Tada：さ 、 でき ない ん です よ ね 。 で 、 デモ に

杉浦茉優：ね 。 ふん ふん ふん

Kazunori Hirose：うん

Dorama Tada：する と し たら どこ やろ?

杉浦茉優：。

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：ま 、 これ で 1 個 フェイス か ボディ の やつ を 引い て ちょっと パッ て やっ て みよう か な ぐらい 思っ て ます 。

杉浦茉優：うん 。 うん 。 うん 。 今日 行か ない か 。 うん 。

### 00:57:25

Dorama Tada：アル同計 で 前半 切っ て デモ 用 に もう 1 個 リド し とい た やつ で 結果 発表 の ところ いい か な と 。 はい

杉浦茉優：ああ 、 なるほど なるほど 。 2 個 行けん の か

Dorama Tada：。 で 、 バック モード と か に し て ログ 入れ とい た やつ で

杉浦茉優：。

Dorama Tada：結果 だけ 出そう か な と

杉浦茉優：これ やっぱ その 対戦 系 に し た から なんか 理想 は やっぱ 2人 こう やっ て その

Dorama Tada：。

杉浦茉優：2人 の 結果 が 最後 みたい な の が 良さ そう だ けど なんか 難し そう です ね 。 2人 の 画面 を 見せ るってのができ ない から

Dorama Tada：難し そう です ね 。 な の で この 2 つ 目 の 方

杉浦茉優：。

Dorama Tada：は 、 ま 、 えっと 資料 で 見せる の は なん と なく 作っ た 画面 で いい か な と 思っ て て 複数 名 いる よう な やつ で 最後 デモ する 時 と か に こっち の 結果 発表 の やつ は

杉浦茉優：うん 。

Dorama Tada：複数 で やっ た 結果 の データ 入れ て それ で 見せ て いい か な と 思い ます 。 はい

杉浦茉優：うん 。 ふん 。 ふん 。 ふん 。 オッケー です 。 うん 。 うん

Dorama Tada：。

杉浦茉優：。 はい

Dorama Tada：写真はなんか熱してもいいと思ってるので、なんか我々の顔写真なり何なりようちょっと生合いでやりましょう。はい。はい。

Kazunori Hirose：あ 。

杉浦茉優：、 了解 です 。 こんな ガチ か な? 多分あ 、 Apple Watch の 画面 も やっ た 方 が いい の かって いう の は な

### 00:58:51

Dorama Tada：が いい けど 、 そんな がっつり は 作り込め ない と 思う の で

杉浦茉優：。 うん 。 まあ で

Dorama Tada：、 まあ そう

杉浦茉優：も 本当 に こん くらい の あの ライブ アクティビティ と 同じ 内容 を 出し

Dorama Tada：です ね 。 こどう やっ て そう です ね 。 これ

杉浦茉優：た 画面 すら ない 気 が する な 、 これ 。 うん 。 うん

Dorama Tada：明日 山本 さん に お 願い しよう か な 。

杉浦茉優：。 もう ライブアクティビティ の 画面 を もう なんか その まま 流用 し て 欲しい くらい

Dorama Tada：はい。

杉浦茉優：の です ね 。 はい

Dorama Tada：そううっすね。軽実装だけ今やってるのでちょっとデザイン調整入りますかとか仕上げれそうだ。明日やってもらうか。これ多分でパて映せないから。

杉浦茉優：。 うん 。 うん 。 うん 。 確か に 。 で も じゃ 映せ ない です よ ね 。

Dorama Tada：そうですね。なんでま見せてもいけるぐらいで考えてきます。

杉浦茉優：ふん 。 ふん 。 です 。 多分 話し尽くし た か な 。 はい

Kazunori Hirose：Ja

Dorama Tada：し か な は なんか なん と なく 1 個 ずつ 明確 に なっ た の で ちょっと この 後

杉浦茉優：。

Dorama Tada：デザイン チーム で 整理 し て もらっ て あと 何か か と 分担 どう する か あ 決まっ たら 軽く 聞い

杉浦茉優：はい 。

Dorama Tada：たけれ 。 はい 。 はい

Kazunori Hirose：はい

杉浦茉優：そう 、 あ 、 ごめん なさい 。 1 点 だけ ミッション カテゴリー は 全部 出 すっ て こと です よ ね 。 その 固定 の もの は ある けど 、 他 の やつ

### 01:00:02

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：。

杉浦茉優：は 変動 で 出 て くる から 全部 一応 なん だろ 、 デザイ ンっ て いう か 出る 想定 で 作っ た 方 が いいっ て 感じ です ね 。 この 見出し と か も

Dorama Tada：はい 。 いい です 。 ただ 、 あ 、 イコン は 全 パターン じゃ なく て 重複 し て も いい と 思っ て ます 。 ポーズ と

杉浦茉優：。

Dorama Tada：か S と か 何 個 か あり まし た ね 。 あと クイズ と か が か クイズ 別 に いら ん か

杉浦茉優：うん 。 うん 。 なん

Dorama Tada：。

杉浦茉優：か ここ に ここ に あり ます 。 もっと 右上 に 。 これ あれ 、 もう ちょっと 上 。 もう ちょっと 上 です ね 、 これ

Dorama Tada：あ 、 え 、 そう です ね

杉浦茉優：。 これ 全 パターン デザイン あっ た 方 が いい の か なっ て

Dorama Tada：。 や

杉浦茉優：思っ た ん です けど 、

Dorama Tada：、 上 さ 、 ファインド ぐらい まだい か

杉浦茉優：なん か ファインド で 結構 あの 食べる と 買 うっ て なんか あ 、 で も な ん だろう

Dorama Tada：。

杉浦茉優：実装 が あれ だっ たら もう 合わせ ちゃう ん です けど なんか ま 含め ちゃい そう だ なっ て 思っ た けど ま いい か

Dorama Tada：そう す ね 。 ちょ 、 クイズ と ス が 省い て も いい か も しれ ない 。 なん に の

杉浦茉優：は はい 。 そう 。 うん 。 うん

Dorama Tada：なんか あんま 映え ない か 。

杉浦茉優：。 ちょっと はい 。 アッシュ 感 が ある ん で じゃあ 7 個 って 感じ 。 オッケー です

Dorama Tada：ファインド バーっ た 。 あ 。

杉浦茉優：。 オッケー です 。 大丈夫 な はず 。 ひろ瀬 君 も 一旦 大丈夫 か です

Kazunori Hirose：大丈夫 です

杉浦茉優：。

Dorama Tada：よし 。 そんな とこ か な 。 はい

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：。 スケジュード タスク 分担 決まっ たら また それ に 合わせ て 調整 する の で

杉浦茉優：うん。うん。うん。はい。

Dorama Tada：教え て ください 。 なん か ミト ちゃん に 契約 お 金 い るっていうのであれ ば

杉浦茉優：はい。ちょっと随時連絡します。ああ、ちょっと検討はします。そんな使わないでいけるんじゃと思ってますけど。はい。はい。ありがとうございます。お疲れ様です。はい。

Dorama Tada：全然 後払い し て も いい の で あの ご 自 契約 いただける はい はい じゃあ お疲れ です 。

Kazunori Hirose：です 。

### 01:02:18 より後に文字起こしが終了しました

この編集可能な文字起こしはコンピュータが生成したものであり、誤りが含まれている可能性があります。生成されたテキストは編集できます。