# 📝 メモ

8月 22, 2026

## SPAJAM 2026 #2 本番

招待済み tada.dorama@withjp.inc hirose.kazunori.ard@gmail.com yamamoto.kazuki@withjp.inc Dorama Tada sugiura.mayu@withjp.inc account@kymmt.net genpaku17331222@gmail.com

添付ファイル SPAJAM 2026 #2 本番 Gemini によるメモ Gemini によるメモ メモ - 「SPAJAM 2026 #2 本番」

会議の記録 文字起こし

### 概要

コンセプト共有とUIデザインの検討および技術検証による実装可能性の確認。

アプリコンセプトとUI
対戦型旅行アプリの目的はスマホ使用を抑え体験を重視することです。アナログな温かみのあるダークテーマのデザイン方針が示されました。

技術検証の成果
スクリーンタイムAPIによる機能制限とジャーナルサジェスチョンAPIの実装可能性を確認しました。心拍数計測もワークアウト機能と同等の条件で実現可能です。

評価指標の決定
競争要素よりも個人の満足度を優先し、メンバー間で比較可能なスコアリング構成に決定しました。

### 次のステップ

- [Kazuki Yamamoto] 調査: ライブアクティビティ: ライブアクティビティの機能や不明点を調査し、技術的な実装可能性を確認する。

- [Kazuki Yamamoto] 調査: マップ埋め込み: ライブアクティビティ内に地図を埋め込む実装方法を調査する。

- [Kazunori Hirose] 検討: デザインの方向性: キャラクター導入の検討など、アプリ全体のデザイン方針を再検討する。

- [Kazunori Hirose] 検討: アナログテーマ: アナログらしさをキーワードに、適したデザインテーマやモチーフを具体的に詰める。

- [Kazunori Hirose] 作成: 結果画面: アプリの結果表示画面のUIデザインを作成する。

- [Dorama Tada] 作成: ワイヤーフレーム: マップ選択画面とミッション画面のワイヤーフレームを作成する。

- [Dorama Tada] 実装: ミッションページ: 認識合わせした方針に基づき、ミッションページの作り込みを進める。

### 詳細

- キャラクター導入の検討: Dorama Tadaは、アプリのデザインにおいてキャラクターをガイド役として登場させる案を提示しました。これは旅の案内人として機能し、ユーザーにとって親しみやすく楽しめる要素になる可能性があると議論されました (00:00:41)。

- アプリ概要とコンセプト: 杉浦茉優は、アプリ（仮題「オフラインクエスト」）の概要として、スマホの使用時間を減らして実際の体験に集中することを目的とした対戦型旅行アプリであることを共有しました。ゲームフィケーションを導入することで、スマホを見る行為を抑制し、友人と一緒に旅を楽しむ体験を促進することを目指しています (00:04:16)。

- 体験フローとミッション: 旅のフローは、目的地やメンバーの設定から始まり、5つ程度のミッション（固定およびランダム）が提示される仕組みです。ユーザーはApple Watchやライブアクティビティを通じて次の目的地やミッションを確認し、カメラを使用した現実世界での活動を通じて記録を残す体験設計となっています (00:02:04) (00:06:00)。

- スコアリングと振り返り: 旅行後の結果画面では、ミッション達成度、心拍数の変化、スクリーンタイムなどの要素からスコアを算出する案が示されました。Kazunori HiroseとDorama Tadaは、競争要素よりも個人の旅行満足度を優先し、その上でメンバー間の比較ができるような構成が望ましいと合意しました (00:07:27) (00:10:38)。

- UIデザインの方向性: デザインに関しては、ダークテーマをベースにしつつ、アナログ感を重視する方向性が議論されました。Kazunori Hiroseは、手書き風のしおりやメニューのような質感をモチーフに取り入れることで、温かみのある独自のデザインを模索したいと提案しました (00:09:09) (00:13:37)。

- ジャーナルサジェスチョンAPIの検証: Kazuki YamamotoはジャーナルサジェスチョンAPIのテスト結果を共有しました。位置情報に基づき、ユーザーのアクティビティや訪問地をシステムが自動で提案する機能が実装可能であることを確認しました (00:16:59)。

- ライブアクティビティの検証: Kazuki Yamamotoはライブアクティビティの動作を実演しました。アニメーションやカウントダウン、色の変更などが可能であり、マップの組み込みを含めて今後の実装に活用できる見込みです (00:18:26)。

- スクリーンタイムAPIによる機能制限: Kazuki YamamotoはスクリーンタイムAPIの検証結果を示しました。アプリや特定のドメイン、Siriなどを個別にブロックする設定が可能であり、旅のコンセプトである「スマホを見ない」環境を強制的に作り出す実装が技術的に可能であることを確認しました (00:22:18)。

- リアルタイム心拍数の計測: Kazuki YamamotoはWatchOS連携によるリアルタイム心拍数計測のテストを実施しました。バッテリー消費についてはワークアウト機能と同程度（約3〜4時間）であれば計測可能であるとの見解が示されました (00:26:43)。

- 今後のタスクと実装計画: Kazuki Yamamotoはライブアクティビティのさらなる調整を行う予定です。Dorama TadaはUIワイヤーフレーム（マップ選択画面やミッション画面）を作成し、Kazunori Hiroseは結果画面のデザインに着手します。また、開発環境のセットアップとしてUDIDの共有やGitのブランチ運用方針についても整理されました (00:34:15)。

Gemini が生成したメモの内容の正確性をご確認ください。 Gemini によるメモ作成のヒントや仕組み

これらのメモの品質はいかがでしたか？簡単なアンケートで、メモがニーズに合っていたかどうかなど、フィードバックをお寄せください。

# 📖 文字起こし

8月 22, 2026

## SPAJAM 2026 #2 本番 - 文字起こし

### 00:00:41

Dorama Tada：一旦ここにさっきの画像ファイルは一覧化したやつ入れました。ですね、とりあえず

Kazunori Hirose：ありがとう ござい ます

杉浦茉優：ありがとう ござい ます 。

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：大人なしいデザインにしたらちょっとデザインはなんか東しにくいですよね。 そうです。

Kazunori Hirose：い 、 そう な ん です よ ね 。 と な 、 なん か 考え てる

Dorama Tada：センスいるようになっちゃいますよね。

Kazunori Hirose：の は もう 1 個 キャラクター と か を 作っ て なんか キャラクター ら せる みたい な の すごい いい か な と か ちょっと 思っ て ドりンゴ 的 な テンション あり か な

Dorama Tada：ああ。はい。ありますね。確かにね。それはいいか。

杉浦茉優：うん 。 相棒 的

Kazunori Hirose：。

杉浦茉優：な

Kazunori Hirose：そう、そう、そう。旅の案内人みたいな。でもすごせないみたいな笑えるかもなみたいな。そんなこて合わないとかちょっと思ってました。

杉浦茉優：SPAJAM の キャラクター 使う 。

Dorama Tada：ま、 3 半ぐらいいいかもしれないけど、そう、テストがね、確かに ありがとうございます。中間共有会やります。お、直業した上で次のマイルストンを決めようと思います。

杉浦茉優：はい 。

Dorama Tada：ラ から やり ます か?

杉浦茉優：はい

Dorama Tada：どう?

杉浦茉優：。

Dorama Tada：元々 ミッション と か の 設計 の ところ を 理 と ワイア フレーム 仕上げれ たら 仕上げよう か な と 思っ て て 、 ま 、 ある 程度 今す けど でき まし た 。 え 、 あ 、 消し ちゃっ

### 00:02:04

Dorama Tada：た 。 ちょっと 待っ て よ 。 少々 待 ください 。 今 開い て た の に

杉浦茉優：あらら

Dorama Tada：。

杉浦茉優：。

Dorama Tada：これ だ 。 結論 技術 的 に はいけ そう だ し カテゴリー も 分けれ そう だっ た の で 認識 合わせ し て 問題 なかっ たら その まま 進めよう と 思っ て て これ だ 。 ま 、 ちょうど デザイン の 方針 だけ 先 認 に 合わせ て た ん です けど 、 場所 の 選択 は Google の HI の やつ で 割と 主要 地 とっ たら そこ から 近しい 名所 みたい な とこ 比較 でき そう だっ た の で マップ から ピン に し た 方 が なん か ユーザー 的 に いい か な と 思っ て その 仕様 に し て ます 。 で 、 こっ から アクション 設定 し て もら うっ て 今 5 つ 出る よう に し て て これ を 固定 と ランダム で あ 、 あれ だ 。 更新 前 の やつ に なっ てる 。 消え て しまっ た

杉浦茉優：お 、 なん か ドライブ の あの

Dorama Tada：。 す ね 。 どう しよう か な

杉浦茉優：画想 ベース も

Dorama Tada：。 えっ と 、 これ だ 。 はい 。 これ か な? どっ か 行く 何か する 食べる を 固定 に し て 、 あと は 変動 に し て ランダム で 2 個 入る みたい な 。 で 、 この 判定 の ところ に AR 入れ たら ちょっと 技術 アピール に なる か な と 思っ た の で 、 ベスト ラッキング と ボディト ラッキング 入れよう か な と 思っ て ます ね 。 だ から この 単体 の ところ は そんな 問題 ない の で 大きい な 方針 認識 違い なかっ たら オ の ミッション の ページ で 作り込もう か なっ て の が 次 考え てる ところ です 。 で 、 最後 それ 以外 の ところ

### 00:04:16

Dorama Tada：が あれ か 。 の デザイン と 相談 で この コントロール 画面 から 見える やつ どう する かって ところ 仮 で 置い てる の と ミッション ページ の 作り込み と 最後 の 結果 の やつ と 制御 する ところ を 作る なら なんか 画面 いる か と か あと Apple Watch 画面 ちょっと 失 なんか いる か な と か 借り で はめ てる の で この 辺 の 繋ぎ込み しよう か な と か 思っ て ます 。 はい 。 一旦 以上 です ね 。 あ 、 すげえ 。 どうぞ

杉浦茉優：ありがとう ござい ます 。 とどう しよっ か な 。 じゃあ 比較 デザイン

Dorama Tada：。

杉浦茉優：の ところ で ちょっと 画面 休憩 しよう 。 画面 ごと で いい や 。 えっと 、 ちょっと まず な ん です けど 企画 を ちょっと さっき で 話し て た ところ を ちょっと まとめ て み まし た 。

Dorama Tada：はい 。

杉浦茉優：なん で ちょっと 違和 感 と か あっ たら 突っ込ん で くださ いっ て 感じ な ん です けど 、 アプリ 概要 です ね 。 タイトル は もう めっちゃ 仮 です ね 。 なん か オフ ライン クエス トっ て いう なんか やつ で 全然 世界 観 と か まだ 仮 な ん で 仮 に なっ て ます 。 で 、 スマホ を 見 ない 度 って いう の を 、 ま 、 ミッション 性 の 対戦 ゲーム に 変える 旅行 アプ リっ て いう ところ が あっ て 、 友達 恋人 と 一緒 に 旅 を し

Kazunori Hirose：ちょ

杉浦茉優：ながら スマホ を 見る 時間 を 減らし て その 、 ま 、 体験 に 集中 しよう みたい な ところ を 目指し た もの です ね 。 ま 、 これ は さっき ただ さん が お 話し し た か 実態 権 と か の ところ です か ね 。 そう 。 ま 、 スマホ 禁止 だ と 我慢 に なっ ちゃう から 、 ここ ゲームフィケーション 入れ ましょう

### 00:06:00

杉浦茉優：みたい な ところ で コンセプト は スマホ 未 見 ない を ゲーム に するっ て ところ と 、 えっ と 、 ミッション を 、 ま 、 きっかけ に その 、 ま 、 普段 なら し ない 行動 寄り道 を 見出 すっ て の で 、 ま 、 ミッション 色々 やれ そう だっ た の で 、 そこ で バラエティ 持た せ られる と いい なっ て いう の と 、 あと は そう です ね 、 どれ だけ 心 が 動い た 旅 だっ た か を 振り返れる よう に 最後 思い出り みたい な の 入れ るってのと 、 えっ と 、 旅行 中 の 案内 は その スマホ 見 ず に Apple Watch と か その ロック 画面 の ところ を 中心 に し て 回数 を 最小 限 に する です 。 で 、 体験 フロー は 出発 前 は あ 、 さっき の ただ さん の 本当 映し て いただい た フロー の イメージ で 、 ま 、 目的 地 と か メンバー を こう ピン さし て 設定 し ます 。 で 、 5 つ 程度 の ミッション が これ ちょっと 予定 は ない から ミッション が 出 ます 。 で 、 対戦 を スター トっ て いう 風 に し たら スマホ を 閉じ ましょう みたい に なっ て 、 えっ と 、 ま 、 Apple Watch なり ライブ アクティビティ なり で 次 の 目的 地 ミッション が 出 て くる の で 、 それ を や るって 感じ です ね 。 この 現実 世界 で カメラ と か 使っ て ミッション た 挑戦 し て 、 ま 、 基本 的 に 写真 撮影 が 絶対 ある よう な ミッション だ と 思う 。 なん と か する だ と し て も 写真 を 撮 るっていうのに なる の で 、 ま 、 その 写真 が 蓄積 さ れ て いく 感じ です ね 。 うん 。 ま 、 こう スコア を 判定 する よう な ミッション だっ たら いい なっ て ところ で 旅行 が 終わり

### 00:07:27

杉浦茉優：まし たって なっ て 勝敗 と 思い出 を 振り返る 画面 が あっ て 、 えっと 勝敗 の ジャッジ は ミッション 達成 度 と か あと 心拍 の 上がり 幅 と か ま 可能 な の かって とこ な ん です けど 、 その スクリーン タイム スマホ を 見 なかっ た 時間 と か そう いう ところ から ま 、 3 点 から 使おう スコア を 算出 する これ です ね 。 個 この 3 点 で メンバー 内 で 、 ま 、 勝敗 を 、 ま 、 スコアリング が 出 て て みたい な 。 ま 、 と は いえ 、 ガチガチ の その 勝負 で すっ て 感じ に は し ない と 思っ て て 、 コンセプト 的 に 、 ま 、 一応 こう 目的 やる 目的 と し て 勝敗 ある よっ て いう の で 、 あと は この 、 えっ と 、 あれ です ね 、 心拍 と 、 ま 、 写真 を 撮っ た 時間 で 突合 さ せ て 振り返る よう な セクション も 欲しい なっ て いう ところ です ね 。 ここ は ちょっと もう ちょっと 何 を 入れ られる か 。 あの なん だっ け? ジャーナル あ サジェスチョンズ でしたっ け が 結構 使え るってところ だっ た んで 結果 画面 で 何 を 入れる か は もう ちょっと 詰めよう か な と は 思っ て ます 。 一旦 これ が 腰 に は なっ て ます ね 。 か

Dorama Tada：お

杉浦茉優：これ 違和 感 と か なさ そう です か ね 。 はい 、 ありがとう ござい ます

Dorama Tada：大丈夫 です 。

杉浦茉優：。 なん で こっち で は ひ瀬 君 が 具体 の なんか ちょっと イメージ を 作っ て くれ て のでセ君にパスしても大丈夫だったりします。うん。うん。

Kazunori Hirose：ま 、 で も これ 共有 。 あ 、 ま 、 そう です ね 。 これ 共有 って いう より か 、 ま 、 普通 に 、 ま 、 その ペンシル と か の

### 00:09:09

Kazunori Hirose：内容 を 見 て 大体 イメージ の と 体験 の 重要 な ポイント みたい な の も すり合わせ でき た か な と 思う の で 、 ちょっと トーン と か を はい 。 考え つつ あと さっき 言っ て い た あんまり トーン

杉浦茉優：うん。

Kazunori Hirose：だけ だ と 結構 尖がり づらい みたい な あり そう な ん で キャラクター と か 他 の 方向 性 を 見 て みよう か なっ て 思っ て まし た 。 以上 です 。 はい 。

杉浦茉優：はい 。 そう です ね

Dorama Tada：それ か も デザイン を 結構 固定 じゃ なく て なんか 潰し て いき ます か?

杉浦茉優：。

Dorama Tada：なん か セット が 1番 作り やす そう だっ た ん で UI 参考 に し てる ん です

杉浦茉優：はい 。 はい

Dorama Tada：けど 結構 独像 的 な UI に し て

Kazunori Hirose：うん 。 うん

杉浦茉優：。

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：いく か と か あ 、

Kazunori Hirose：す 。

Dorama Tada：ま 、 もう あんま 毒 例えば ニュ も フィム する と か アニュー

杉浦茉優：独草的な

Dorama Tada：もそうだな。なんだろう。めちゃくちゃ四角を使っていかないようなグねぐねしたものにするかとか。

Kazunori Hirose：はい。はい。はい。確かに。あ。

Dorama Tada：最適 な もの が あれ ば そう いう そう いう なんか 枠 で 尖がっ てく の で も いい か な と 思う ん です けど

杉浦茉優：うん 。 最適 な もの

Dorama Tada：。

杉浦茉優：か

Dorama Tada：うん 。

杉浦茉優：。

Kazunori Hirose：で も なんか 黒 ベース な 感じ は する ん です よ ね 。 そんな 見 させ たく ない みたい な の で

### 00:10:38

Dorama Tada：そう です ね 。

Kazunori Hirose：割と ダーク テー マっ ぽい この ベース か な と は なん と なく 思っ て い

杉浦茉優：うん 。 なん か ま 、

Kazunori Hirose：て

杉浦茉優：モノク まで は ない けれど 、 この

Kazunori Hirose：そう ここ まで の 明れ さ で は ない か な と なんか これ は まみんな で 使み

杉浦茉優：なんか で も ライブ アクティビティ は 割と まあ シンプル な 感じ で いい の か なっ て の と 基本 的 に こう な ん だろう ホーム 画面 と いう か なん か 中心 と なる 画面 って あんま ない と 思っ て て 、 その 体験 中 の 本当 に この ライブ アクティビティ と この ミッション の 時 の カメラ くらい な の で 、 ま 、 そんな に で ここ は 派手 に し なく て も いい か なっ て 思っ て て 、 やる と し たら この やっぱ 旅 の 最後 の この 結果 の ところ が 結構 なんか 作り込み と か 要素 が 多い の で ここ どう しよう か なっ て 感じ です ね 。 見せ

Kazunori Hirose：うん 。 ふん 。 うん 。 で 、 た 、 そう です ね 、 旅 の リザル と なんか

Dorama Tada：そう です ね 。

杉浦茉優：方

Kazunori Hirose：この 画面 だ と 割と 対戦 要素 強め か な と 思っ てる ん です けど 、 なん か どっち か と 言う と どれ だけ 満足 行く 旅行 を 自分 が でき た か みたい な の が 優先 か な と 思っ て ね 。 なん か どっち か と いうう と 自分

杉浦茉優：うん

Kazunori Hirose：の旅行スコアがどんでかデカデカと出てて、その下にメンバーたちのスコアがついでに見えるで、その下にミッションログみたいなので割とそこもちょっとリッチなものが入るみたいなイメージでした。

### 00:12:04

杉浦茉優：。 うん 。 うん 。

Kazunori Hirose：はい。

Dorama Tada：そうっすね。私もそのなんゲミケーションを入れるからそういう形式取ってどっちかったら同じようにドキドキできてたのかなとか教えた方がいいと思うんですよね。なので基本分の軸にあってみんなと同じような体験かどうかっていう風なが見れた方が私もいいと思います。

Kazunori Hirose：うん 。 うん

杉浦茉優：うん 。 ふ 。 世界 難しい です ね 。

Kazunori Hirose：。

杉浦茉優：とんマ 難しい な

Dorama Tada：そう 、 デザイン 勝負 です ね 、 確か に

杉浦茉優：。 そう です ね

Kazunori Hirose：よし 。

Dorama Tada：。

杉浦茉優：。 どう いう 方向 性 が ある か 。

Kazunori Hirose：うん 。

杉浦茉優：があれば今なんか聞い聞いとければくらいですけど、ま、キャラがいるのは面白いなと思った

Kazunori Hirose：なん か どん ぐらい なんか イラスト を 生成 し て 用意 し とけ ば いい の か

杉浦茉優：けど

Kazunori Hirose：が まだ 見切れ て ない ん で

Dorama Tada：なんか モチーフ ば 探し て みる の が まず いい か な と 思う ん です けど 、 ど か デジタル より も アナログラグ と か その スマホ の

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：外 の こと に 注目 し た 方 が いい 気 が し ます ね 。 の 体験

杉浦茉優：ふん ふん

Kazunori Hirose：ああ

杉浦茉優：。

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：から 離れ とこ うっ て いう スタンス な ん

### 00:13:37

杉浦茉優：はい 。 はい 。 なんか この

Kazunori Hirose：はい 。 はい 。 はい 。 確か に 。

杉浦茉優：辺 は キャラ が 上駐 し て て 本当 に うん 。 一緒 に 旅 し てる 感 は いい な と 思っ て て 、 ま 、 この 結果 画面 と か どう しよう か な て 。 も 行っ て も いい けど 、 アナログラグ 寄り で なんか ね

Kazunori Hirose：結果 画面 に おい て の アナログ より りって どう いう 意味 に なる

杉浦茉優：、 ちょっと 具体 の

Dorama Tada：難しい です 。

杉浦茉優：イメージ は ない ん だ けど 、 なん か しり みたい な 髪 っぽい 感じ が いい の か な 。

Kazunori Hirose：ああ、なるほど。

杉浦茉優：チデジタルではなく、それこそセットログは結構遠ってると思うけど。

Dorama Tada：い、いい。いいかもですね。確かにちっちゃいで携帯持ってなかったし。

杉浦茉優：うん。手書きな感じとかも結構っぽいですよね。なんか手帳っぽい感じ。しおり、手書きのしおりっぽい感じとか。うん。うん。うん。確かに手書き感入けばなんかいいかもしれない。

Kazunori Hirose：なるほど ね 。

杉浦茉優：ちょっと なるべく アナログ グっ て いう の を キー ワード に なんか いい テーマ が あり そう か は ちょっと 広瀬

Kazunori Hirose：ます 。 うん

杉浦茉優：と 詰め られる と いい か な と 思い ます 。 なん か

Dorama Tada：かなり て ます 。

杉浦茉優：いい なんか 参考 画像 と か あっ たら あっ たら くらい

Kazunori Hirose：。

### 00:15:10

杉浦茉優：で なんか ゴード で ください 。 うん 。 あっ たら くらい 大丈夫 です

Dorama Tada：そう です ね 。 はい

杉浦茉優：。 一旦 そんな 感じ か な と 。 そう です ね 。 ちょっと 聞き たかっ た

Dorama Tada：。

杉浦茉優：ところ は ちょっと メモっ て まし た が 解消 し てる ん で 。 あ 、 そう です ね 。 ミッション は そう だ 。 補足 です けど 、 なん か みんな 同じ に する か 別 に する か どう しよう か なっ て 思っ て た ん です けど 、 ま 、 基本 的 に えっと 、 あ 、 同じ 、 同じ で も 別 で も なんか もう ランダム で いい か な と 思っ て て 、 その で 共通 の こう みんな で やる ミッション あっ て も 面白 そう だ ね みたい の 出 た の で 、 なん か 画面 と し て そう いう の を 入れよう か なっ て いう 、 こう みんな それぞれ で やっ てる ミッション も あれ ば こう やっ て こう 共通 ミッション と し て みんな で やろう みたい な の も あっ て も いい よ ねっ て 感じ で 、 ま 、 それ は 作ろっ か なっ て 感じ です 。 はい 、 一旦 以上 です

Dorama Tada：はい。 あざす。 ちゃんじゃもさん

杉浦茉優：。

Kazuki Yamamoto：はい 。 私 は あの ただ ひたすら 、 えっ と 、 API を 試し て い た 感じ です ね 。 えっ と 、 画面 共有 を しよう と 思っ たら 許可 が 必要 な の で はい 、 ちょっと 落ちよう か な と 思い ます 。 すい ませ ん 。 一瞬 だけ 落ち ます 。

Dorama Tada：そう です ね 。 で も 皆 さん 複数 で やる と し た 場合 共有 期限 めっちゃ 見 とい た 方 が いい 気 が し ます 。

杉浦茉優：確か に う

Kazuki Yamamoto：はい 、 すい ませ ん 。 これ で 行ける よう に なっ た と 思う の で 、 えっ

### 00:16:59

Dorama Tada：よし

Kazuki Yamamoto：と 、 ちょっと 画面 共有 し ます 。 はい 。 今

Dorama Tada：。

Kazuki Yamamoto：見え て ます か ね? なん か 、 あ 、 ありがとう ござい ます 。 はい 。 て いう こと で 、 えっ と 、 4 つ

Dorama Tada：ます。

Kazuki Yamamoto：ほど 、 えっ と 、 どう いう 風 に 使える か 試し て い まし た 。 はい 。 ジャーナル サジッション に つい て は 、 あの 、 もう すでに あの 、 たら さん に お 試し いただい た と 思い ます が 、 ま 、 なん か こんな 感じ で ボタン を タップ する と システム の UI が 出 て き て なんか 適当 に サジェッション さ れる 感じ です ね 。 で 、 なん か グループ 的 な 感じ で まとめ て 追加 さ れ たり と か そう です ね 、 アクティビティ で 、 えっ と 、 2 店舗 はい 。 2歩しか歩いてないのにアクティビって言っていいのかちょっとわかです。 はい。が出てきたりとかどこ行ったようだったりとか。そうですね。 これ は 健康 診断 です ね

Kazunori Hirose：はい 。

杉浦茉優：።

Kazuki Yamamoto：。 健康 診断 の やつ を 出さ れ て も 困る ん です けど 。 はい 。 こんな 感じ で 出 て き ます 。 はい 。 カレンダー は

Dorama Tada：カレンダー て くる ん す か? これ 。

Kazuki Yamamoto：多分 出 て こ ない 気 が 。 あ 、 そう です ね

Dorama Tada：ああ 、 じゃ 、 位置 情報 オン に し て た から 次 。 ああ 、 そう 。

Kazuki Yamamoto：。 うん 。 そう です ね 。 はい 。 それ で

Dorama Tada：美容 フィナー の 高い 場所 オン に なっ てる から 取っ て き て くれ てる 。 なるほど 。

### 00:18:26

Kazuki Yamamoto：取っ て き た 感じ だ と 思い ます 。 はい 。 って いう 感じ の データ が 取り ます 。 はい 。 あの 、 私 ちょっと アクティビティ が 少な すぎ て 、 あの 、 表示 さ れ てる の が 少な すぎる ん で 、 はい 。 もし あれ でし たら 自分 の iPhone に 入れ て はい 。 あの 、 ただ さん は もう 試し て いただい た と 思い ます が 、 はい 。 他 の 2人 も あの 、 有利 ID いただけれ ば 、 あの 、 渡せる よう に なる と 思う の で 、 ま 、 もし よけれ ば と いう 感じ です 。 はい 。 で 、 えっと 、 あと ライブ アクティビティ と いう こと で 、 えっ と 、 上 に 出る やつ です ね 。 はい 。 ま 、 なん か うん 。 あの 、 AI に 作ら せ たら だいぶ 微妙 な 見 た 目 に なっ た の です が 、 ライブ アクティビティ を 開し て 押す と はい 、 あの 、 こんな 感じ で 上 に 見え ます か ね? ロケット が 表示 さ れ て はい 。 こんな 感じ で 出 て き たり と か

Dorama Tada：あ

杉浦茉優：うん 。

Kazuki Yamamoto：ロックいける か な? ロック は さすが に 無理 か 。 あ 、 でき まし た ね 。 はい 。 こんな 感じ で 、 えっ と 、 見れる よう に なっ たり し ます 。 ライブ アクティビティ の 許可 を する と 多分 リアル

杉浦茉優：No.

Kazuki Yamamoto：タイム で あの 変更 を 追従 し て くれる と 思い ます 。 ま 、 なん か こんな 感じ で ボタン で 操作 も 微妙 に できる と いう 感じ です ね 。 はい

Kazunori Hirose：うん

Dorama Tada：マック 思っ たら 組み込め ます もん ね 、 多分

### 00:19:51

Kazuki Yamamoto：。 ん 、 あ 、 すい ませ ん 。 もちろん お 願い

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：。 これ マップ組み込め まし たっ け

Kazuki Yamamoto：し ます 。 マップ も 確か

Dorama Tada：? あ 、 やっ て た か も す ね

Kazuki Yamamoto：あの あれ です よ ね 。 UB e と か やっ て ます よ ね 。 うん 。 そう です ね

杉浦茉優：ああ 。 うん

Kazuki Yamamoto：。 なん か 行け そう な 気 も し ます 。 なん か いく つ か あの パーツ埋 埋め込め て その うち の 1 つ

Dorama Tada：。

Kazuki Yamamoto：に マッ プっ ぽい もの が あっ た 気 が する の で はい

杉浦茉優：。

Kazuki Yamamoto：。 ちょっと そこ はい 。 後 で 調査 し て みよう と 思い ます

Dorama Tada：なるほど す 。

Kazuki Yamamoto：。 はい 。 て いう 感じ です ね 。 まあ

Dorama Tada：ありがとうございます。

Kazuki Yamamoto：色々 AI に 作ら せ たら うん 。 なん か パラメーター が いっぱい あり つつ も はい 。 プログレス バー だっ たり カウントダウン と か も できる の か

杉浦茉優：うーん 。

Kazuki Yamamoto：が はい

Kazunori Hirose：で 、 この 6 面 の この アクティブティ の や つっ て 配定 色 と か も 全然

Kazuki Yamamoto：。

Kazunori Hirose：変えれる と いう か 、 割と グラフィカル に も できる 感じ な ん です か

杉浦茉優：お

Kazuki Yamamoto：そう です ね 。 微妙 に 確か 変え られ た はず 。 そんな に 思いっきり は 変え られ ない

Kazunori Hirose：あ 。

Kazuki Yamamoto：と 思う ん です が 、 えっ と 、 一旦 終了 し て オレンジ の カウントダウン か な? はい 、 これ で 開始 し て やる と 後ろ に 隠れ ちゃっ た

### 00:21:11

Dorama Tada：おお 。

Kazuki Yamamoto：です ね 。 これ が こんな 感じ で はい

杉浦茉優：おああ、でもそういう色が変えれるんだ。え、可愛い。

Kazunori Hirose：ああ 、 なるほど 。 感じ か 。

Kazuki Yamamoto：。 微妙 に 色 と か うん

Dorama Tada：ああ です ね 。

Kazuki Yamamoto：。 そう です ね 。 ガラっ と は 変え られ ない 気 は し つつ 、

Kazunori Hirose：あれ? ええ 、 はい

Kazuki Yamamoto：ま 、 こんな 感じ で 微妙 に はい 。 変え られ たり と か 、 あと 数値 を あの 、

Kazunori Hirose：。 はい。

Kazuki Yamamoto：カウントダウン でき たり と か です ね 。 あ 、 そう です ね

Kazunori Hirose：この画像とかも自由に入れられるんですかね?

Kazuki Yamamoto：。 あの 、 これ ちょっと 絵 文字 な の で 画像 じゃあ 画像 を ちょっと 入れる

Dorama Tada：なるほど

杉浦茉優：うん 。

Kazuki Yamamoto：UI が ない ん です が 、 確か そう です ね 、 あの 、 下 の なんか あの この バー が

Dorama Tada：。

Kazuki Yamamoto：出 てる 辺り に 画像 を 入れる アプリ は あっ た 気 が し ます 。 あと ここ あの ロケット の 部分 です ね 。 確か あの 日経 が あの 衆議 院 選挙 の 時 に やっ た 時 は はい 。 ここ が あの なんか 国会 の マーク だっ た 気 が する の で はい 。 ブラック の 部分 がいける 気 は

杉浦茉優：うん

Kazunori Hirose：え、

Dorama Tada：え

杉浦茉優：。

Kazuki Yamamoto：し ます ね 。 はい 。 いう ライブ アクティビティス

### 00:22:18

Dorama Tada：。

Kazunori Hirose：ありがとうございます。

Kazuki Yamamoto：ちょっと まだ 色々 試し て は ない です が 、 ま 、 こんな 感じ の こと が でき ます と いう 感じ な の と はい 。 あと スクリーン タイム の 一応 でき まし た 。 えっ と 、 そう です ね 、 あの まず 許可 が 必要 な ん で 、 ま 、 許可 取っ て 、 ま 、 なん か 子供 に する と 親 が 許可 し ない と 無理 みたい な の も できる みたい です

Kazunori Hirose：あ 、 なる か

Kazuki Yamamoto：ね 。 で 、 えっ と 、 こんな 感じ で 、 あの

Kazunori Hirose：。

Kazuki Yamamoto：、 今 ちょっと インライン 表示 さ せ てる ん です けど 、 あの 、 カテゴリー ごと と あと 具体 的 な アプリ です ね 。 はい 。 の 、 えっ と 、 1 、 これ は 多分 システム が 用意 し た もの な の で 、 ちょっと 改造 する 余地 が ある か だいぶ 微妙 な ん です けど 。 はい 。 こんな 感じ で カテゴリー と あと 具体 的 な アプリ ごと に セット でき て で 、 えっ と 、 これ で 、

杉浦茉優：た 。

Kazuki Yamamoto：えっ と 、 シールド って いう 感じ で 、 えっ と 、 今 どう なっ てる か な? 何 も し て ない 気 が する ん で 、 えっ と 、 設定 し て シールド を 適用っ て やる と 、 あの 、 アプリ がいけ て ない ん で はい 。 あの 、 ちょっと 分かり づらい ん です が 、 多分 アップルー に なっ てる の で シールド が 適用 さ れ て そう です ねっ て いう こと で 一旦 ちょっと 追加 ゲーム 開い て み ます が こんな 感じ で あの 開き なく なり ます 。 OK 押す と もう 強制 的 に 閉じ ちゃ うっ て

杉浦茉優：うん 。 うん

Kazunori Hirose：え 。

### 00:23:54

Kazuki Yamamoto：いう 感じ です ね 。 ここ の 見 た 目 も 微妙 に 変え られ はず な の で はい

杉浦茉優：。

Kazuki Yamamoto：。 なん か そんな に ガラっ と は 変え られる か ちょっと わかん ない です が 、 ま 、 あの 、 ブロック する 分 に はい 、 簡単 に でき ます と いっ た

杉浦茉優：うん

Kazuki Yamamoto：感じ です 。 はい 。 ま 、 なん か 色々 各手 制限

杉浦茉優：。

Kazuki Yamamoto：も でき そう です ね 。 アプリケーション で デニー アプリムーバブル な の で アンインストール でき なく し たり と か 、 アプリ を 新しく インストール でき なく し たり と か はい 。

杉浦茉優：うん 。

Dorama Tada：そ 、 そんな ん できる です ね 、 今 。

Kazuki Yamamoto：なんか それっぽいですね。うん。あとなんか Web

Dorama Tada：パワー はい

Kazuki Yamamoto：ブラウザーのドメインごとになので X.

Dorama Tada：。

Kazuki Yamamoto：comを指定するともう FX が見れなくなったりとかあとあの s デニー任とかあるんで多分尻を起動できなくしたりとかもできそうですね。そうですね。はい。うん。

Dorama Tada：それ を アプリ の 機能 と し て 提供 でき て るってことなんですね 。 おか

Kazuki Yamamoto：これ と か 有効 に する と もう 知り事 なんか そう です ね 。 なん か はい

杉浦茉優：使いどころ あ

Kazuki Yamamoto：。 あの 長押し し て も お 尻 が 反応 し なく なっ た の で 多分 尻り ごと を ブロック で 切っ たり と

杉浦茉優：。

Kazuki Yamamoto：か はい 。 どこ まで する かって いう 気 は しつ の はい 。 ま 、 こんな 感じ

### 00:25:18

Dorama Tada：確

Kazuki Yamamoto：で 結構 色々 ブロック できる よう に なっ たり し ます 。 って いう 感じ です ね 。 あと 何

Dorama Tada：よし

Kazuki Yamamoto：か モニタリング と か も 、 ま 、 多分 だいぶっくり と し た 変更

Dorama Tada：。

Kazuki Yamamoto：と か 、 あと あの な ん だろう 、 まあ なんか モニタリング イベント な の で これ で これ を 起動 しよう と し たり と か する と うん 。 出 て こ ない 。 はい 。 ま 、 なん か こんな モニタリング 機能 と か も ある の で 、 ま 、 ちょっと よく

Dorama Tada：なるほど。ま、いいですね。こに詰めようと思ったらなんか数値判定の

Kazuki Yamamoto：わかん ない です が 、 もし か し たら 。 うん 。

Dorama Tada：1 個の項目として入れれそうですね。 どん だけ ブロック ちゃんと でき て た か と か 、 開い て ない か と か

杉浦茉優：うん

Kazuki Yamamoto：ああ 、 確か に ね

杉浦茉優：。

Dorama Tada：、 スクリーン タイム が それ で も 短けれ ば いい と

Kazuki Yamamoto：。 そう です 。

杉浦茉優：うん

Dorama Tada：か

Kazuki Yamamoto：うん 。 色々 面白 そう な の が でき そう と いっ た 感じ でし た 。 はい 。 で 、 えっ

杉浦茉優：。

Dorama Tada：だ

Kazuki Yamamoto：と 、 最後 が リアル タイム 新拍 です ね 。 これ は もう あの 、 Watch OS と 、 えっ と 、 連携 する やつ で 、 Watch OS は ちょっと 表示

Dorama Tada：。

Kazuki Yamamoto：が でき ない 気 が し つく 。 はい 。 できん の か な 、 これ 。 あ 、 なん か 行け そう 。 行ける の か

### 00:26:43

Kazuki Yamamoto：。 はい 。 初めて な で 。

Dorama Tada：くちゃス開発かしたいなと思うんだけど 1 回もしたことないです。

杉浦茉優：ピ

Kazuki Yamamoto：毎道 が なかなか ない です よ はい 。 はい 。 ちょっと 時間

Dorama Tada：はい 。 す ね

Kazuki Yamamoto：かかり そう な ん で 一旦 スルー し て 。 はい 。 えっ と 、 そう です ね 、 ま 、 なん

Dorama Tada：。

Kazuki Yamamoto：か こんな 感じ で W を 、 え 、 Apple Watch 繋げる と ここ が 融合 か し て する の で なん か 今 繋い で ある か と か も 見れ そう です ね 。 で 、 えっ と 、 計測 開始 って 押す と 、 あの 、 iPhone 側 で 、 えっ と 、 開始 でき て 計測 値 を 待っ て ます 。 これ は どう すれ

Kazunori Hirose：た 。

Kazuki Yamamoto：ば 出 て くる か 。 ま 、 ちょっと そう です ね 、 ここ さっき だ と 一瞬 で 表示 さ れ た ん です が 、 あ 、 今 出 て き まし た ね 。 はい 。 を です ね

Dorama Tada：お、結構ですね。

Kazuki Yamamoto：、 なん か 、 ま 、 ちょっと 接続 状況 に も よる と 思い ます が はい 。 結構 あの さっさと 繋がっ て くれる 感じ で はい 。 で 、 えっ と 、 こんな 感じ で 、 ま 、 水移 を 取れ たり し ます 。 はい 。 多分 もう ちょっと いじれ ば もう ちょっと 細かく 取れる 気 は し ます が 、 まあ 今 の ところ 10 秒 か 20 秒 に 1 回 と か あと 具体 的 に 数値 が 変わっ た 時 に データ が 来る みたい な 感じ です ね 。 はい 。 ま 、 なん か こんな 感じ で 、 えっ と 、 計測 を

### 00:28:19

Dorama Tada：ん 。

Kazuki Yamamoto：開始 でき たり する と いっ た 感じ でし た 。 はい 、 以上 です

杉浦茉優：うん 。

Kazuki Yamamoto：。

Dorama Tada：こっちですね。ず、基本ずっと撮ってるシクのはこのリアルタイムシプは別にヘルスケアとかから取ってるって感じなんですかね。

Kazuki Yamamoto：ああ 、 ヘルス キア だ と ちょっと あの なんか 1 時間 と か 1 日 単位 で 遅れ ちゃう の で もう リアル タイム です ね 。

Dorama Tada：使いどころどうしようかな。あの 1 2 期とかの水を最後に出すのであればこのリアルタイムじゃないやつで、ま、普通に取れるかと思っててリアルタイム使うなら多分場所を選ぶって感じですよね。はい。

杉浦茉優：うん

Kazuki Yamamoto：ああ 。

杉浦茉優：。

Kazuki Yamamoto：確か に そう です ね 。 あの 、 ただ やっぱり あの ちゃんと 有効 化 し ない と あの ずっと 測っ て て くれ ない の で ヘルスケア だ と 多分

Dorama Tada：うん 。 はい

Kazuki Yamamoto：あの なんか 結局 3 時間 ごと と か そんな 感じ に なっ て しまい そう な の で

Dorama Tada：。

Kazuki Yamamoto：やる と し たら もう ずっと 計測 しっ ぱなし に なる か な と 思い ます

Dorama Tada：なるほど 。 今回 そこ まで 質問 と 問われ ない けど 、 この オン に し とい た 場合

Kazuki Yamamoto：。

Dorama Tada：って なん か 結構 充電 かかっ てる と いう か 起動 し 続けれる もの な の か なっ て いう の が ちょっと 分かっ て なく

Kazuki Yamamoto：ああ 、 そう です ね 。 ま 、 やっぱり ちょっと バッテリー の 減り は 早く なり そう な の で うん

Dorama Tada：て

Kazuki Yamamoto：。 ちょっと そこ 突っ込ま れる と 痛い なっ て いう 感じ です ね

### 00:29:52

Kazuki Yamamoto：。

Dorama Tada：そう す よ ね 。 脈箱 計測 みたい な 機能 アップ ロチ で ある と 思う ん です けど それの時の裏側のやつなんだろうなってちょっと思ってたので

Kazuki Yamamoto：そう です ね 。 はい 。 あと 、 あの 、 えっ と 、 ワークアウト と か オン に し た 時 と 一緒 です ね

Dorama Tada：ああ、

Kazuki Yamamoto：。 ま 、 な の で 多分 3

Dorama Tada：確かにそうですね。はい。確かありがとうございます。

Kazuki Yamamoto：時間 と か 4 時間 ぐらい だっ たら ワークアウト の 半 中 な の で 全然 計測 できる か な と 思い ます が 、 まあ 1 日 に なる と ちょっと わかん な いっ て いう 感じ です Ja.

杉浦茉優：オ

Dorama Tada：ですか?大体要件分かったので、なんか思ってたことは全部割とできそうな感じでしたね。はい。

杉浦茉優：うん。ふんふん。じゃあスコアリングのところもどうだろう?ちょっと実装の優先度はあの低いからましたとは思いつつある程度そういう反手で指標も入れちゃっていい感じですかね。

Kazunori Hirose：はい 。

Dorama Tada：そんな 気 が し まし た

杉浦茉優：うん。 うん 。 ふん 。 です 。

Dorama Tada：。

杉浦茉優：オッケー です 。 色々 取れ そう だっ た ん で 結果 画面 の ところ は 活用 できれ ば いい か な と 思い まし た 。

Dorama Tada：う 、 そう です ね 。 そこ くらい か な 。 の 方針 で 作っ て て な 。 何

杉浦茉優：そう 。

Dorama Tada：が 課題 そう か な? なん と なく 全部 実装 でき そう だ なっ て いう の は どの 領域 も イメージ つく の で どう ブラッシャット し てく か と か 強くっ て 観点 です よ ね

### 00:31:40

杉浦茉優：うん 。 そう です ね 。 どこ まで 本当

Dorama Tada：。

杉浦茉優：に はい 。 ブラッシュアップ できる か な 感じ が し て ます ね 。 うん

Dorama Tada：そう す ね 。 昨日 自体 は 全然 間に合い そう な 感じ な ん だ よ な

杉浦茉優：。 ひくり込み か な

Dorama Tada：。 はい

Kazunori Hirose：なんか デザイン 的 な 観点

杉浦茉優：?

Dorama Tada：。

Kazunori Hirose：え、ダーク、さっきダークテーマっぽいって言ったんですけど、アナログと混ぜてんの結構難しそうなんで、ちょっとまた変わるかもしんないですっていうのもはい。

杉浦茉優：そう か ね 。

Dorama Tada：ま、派手にするよりは落ち着いてるんだろうなくらいは思ってるんですけど、別になくてもい

杉浦茉優：うん

Kazunori Hirose：あ、そう。これ全然今サクっと雰囲気で作ってこういうとんも良い感じ。なんかちょっと印刷物っぽい。

杉浦茉優：。

Kazunori Hirose：全然変わるかもしんないですけど、なんかこういう感じとかはなんかあんまり被らないとマかつ、ま、ちょっと落ち着いてはいるかなって感じなんでとかはあるかもとか思いつつはい。ちょっとまた決まったらいいます。

Dorama Tada：ああ 、 そう 。 いい と 思い ます ね 。

杉浦茉優：うん 。 なん か 中華 っぽい な 。 ね

Kazunori Hirose：何子 な ん だろう?

Dorama Tada：分かる 。

Kazunori Hirose：ちょ 、 ピン で 見つけ て いき たい 。 ちょっと わかん ない

杉浦茉優：、 なん か 中華 料理 屋 さん の メニュー みたい な

### 00:32:58

Kazunori Hirose：。 そう な ん か な

杉浦茉優：。 もう 可愛い

Kazunori Hirose：。 うん

杉浦茉優：。 そう ね 。 ライブ アクティビティ は ちょっと あんまり

Dorama Tada：そう ね

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：。

杉浦茉優：こう いう の 言っ てれ なさ そう な 感じ は し て ます が です よ ね

Dorama Tada：です ね 。 そう す ね 。

Kazunori Hirose：色 ぐらい です よ ね 。 うん 。 うん 。

杉浦茉優：。 エンプル だ

Kazunori Hirose：まあ いい か 。

杉浦茉優：。 なん か モチーフ が あっ たら 入れ られる と いい です よ ね 。 なん か

Dorama Tada：プラアルあ、そうですね。コンセプトのそうな模かをちょっと頑張っすね。

杉浦茉優：そん ぐらい か な 。 うん 。 うん 。 うん 。 うん 。 うん 。 うん

Dorama Tada：た

Kazunori Hirose：何? 何?

杉浦茉優：。 なん か

Dorama Tada：。

Kazunori Hirose：あ

杉浦茉優：その 手書 きっ ぽい 、 その さっき の セトログ の あの 手書 きっ ぽい なんか マーク と いう

Kazunori Hirose：。

杉浦茉優：か アイコン みたい な の が 共通 で あっ たら ちょっと 温かみ あっ て アナログ っぽい か な と か そう いう の を ちょっと 作り たい ね

Dorama Tada：す ね 。

杉浦茉優：。 うん 。 番 だ と

Dorama Tada：土定番で言ったら多分このに手帳とか旅のおりとかにはなると思うんですけど。そうですね。今回のコンセプトに近いのでちょね。

### 00:34:15

杉浦茉優：そう ちょっと ひねり たい 考え て みたい 。 うーん 。

Dorama Tada：あとは課題とか意しときたいところ。そう。

杉浦茉優：あ 、 UID ん だっ け? UDID でしたっけ? でごめんなさい 。 どこ で 見 ます か? 共有 し たい ん です けど

Dorama Tada：え

杉浦茉優：。

Kazuki Yamamoto：ああ 、 えっと 、 Mac と あの TYEP C あり ます

Dorama Tada：お

杉浦茉優：ああ 、 あり ます ね

Kazuki Yamamoto：。 多分 あの で も やっ て た

杉浦茉優：。

Kazuki Yamamoto：と 思う ん です けど 、 あの デバ 、 え 、 デバイス 登録 する 時 と 同じ よう な 手順 な の

杉浦茉優：うん 。

Kazuki Yamamoto：で 、 えっ と 、 Mac と あの iPhone を あの 繋げ て お

Dorama Tada：、 違う 。 ここ の 入り だっ た か な 、 これ 。

Kazunori Hirose：あれ

杉浦茉優：そう いう こと か 。

Kazuki Yamamoto：そう です ね 、 なん か あの 繋げ て えっと ファインダー か 何か で やる と 出 はい 。 来る やつ です ね

杉浦茉優：ああ 、 なん か 思い出し まし た

Kazuki Yamamoto：。

杉浦茉優：。 了解 です

Dorama Tada：そう

杉浦茉優：。 それ で ちょっと 共有 さ せ

Kazuki Yamamoto：はい

Dorama Tada：。

Kazuki Yamamoto：。

杉浦茉優：て いただき ます 。 よいしょ 。 あ 、 ちょっと 今 普通 に 会社 の スラック の 履歴 検索 し て 分かっ た ん で 貼っ とき ます

Dorama Tada：あ 、 そう か 。 確か に あん

杉浦茉優：。

Dorama Tada：あ 、 あ

### 00:36:00

杉浦茉優：ちょっとスプレッドシートに、え、なんか私めっちゃ短いんですけど、そういうことありますか?たださんよりも。

Dorama Tada：、 え

Kazuki Yamamoto：ああ 、 なん か あの iPhone 11 と か

杉浦茉優：UD

Kazuki Yamamoto：から 微妙 に 変わっ たり と か は し てる の で 、 SE と か 使っ てる と めっちゃ 短い です ね

Dorama Tada：。

Kazuki Yamamoto：。

杉浦茉優：本当だ。ごめんなさい。当時も増田さんに違うようですねって言われて修正してました。こっちだ。はい。同じ流れ下り合ってた。

Kazuki Yamamoto：お

Kazunori Hirose：よし 。

Dorama Tada：あ 、 デバイス メイ みたい な やつ

杉浦茉優：じゃあ とい た の で 。 そう か も 。 そう か も

Dorama Tada：。

杉浦茉優：。 オッケー です 。

Dorama Tada：はい 。 はいかがでしょう?すね。

杉浦茉優：一般 は 大丈夫 か な? ちょっと 詰め て み て また あれ ば 多分 細かい とこ 確認 し ます 。 なんか技術の共有もらったけど、ちょっと仕様と整合性ない場合があるありそうかがちょ心配なんで はい。

Dorama Tada：うす 。 山本 さん は 今 調べ て もらっ た やつ の チューニング できる か を 調べ た 後 で アプリ に 組み込む みたい な ところ が 次 の ステージ です か ね

Kazuki Yamamoto：そう です ね 、 さっき 不明 点 が ライブ アクティビティ が メイン で はい 、 不明 点 あっ た と

Dorama Tada：。

Kazuki Yamamoto：思う の で 、 ちょっと ライブ アクティビティ 色々 試し て み て 、 その 後 は 街 です か ね 、 一 さん 。

### 00:37:34

Dorama Tada：そう です ね 。 スクリーン タイム で 制御 する の は 多分 割と 画面 1 個 足す だけ な の

Kazunori Hirose：さ

Kazuki Yamamoto：うん

Dorama Tada：でいける し ライブ アクティビティ と 同下 する の

Kazuki Yamamoto：。

Dorama Tada：と 心拍 を アプリ に ずっと 渡し とく みたい な ところ ぐらい か な

Kazuki Yamamoto：そう です ね 。 他 なん か 実装 できる 部分 と か あれ ば 適義 やっ て いく と やっ て いこう と 思う の で はい 。 あの 、 共有 いただけれ ば 実装 し て いこう と 思い ます

Dorama Tada：。 はい

Kazuki Yamamoto：。

Dorama Tada：。

杉浦茉優：Apple Watch は やる 前提 で いい です か? Apple Watch の あの 画面 作る と いう

Dorama Tada：やろう か な と 思っ て ん です けど 、 こ なんか そんな できる こと ない の か な

杉浦茉優：か、あの、ライブアクティビティと同じような内容、ま、出すくらいですかね。

Dorama Tada：? そんな イメージ あり ます ね 。

杉浦茉優：うん。 かな。まあ、了解です。 じゃあ

Dorama Tada：画面 は やっ てく の で 、 その 次 ぐらい に 大体 の パス できる から 全体 構成

杉浦茉優：も

Dorama Tada：どう 組む かって いう の を こう やっ て マジ し ましょう か 。 ほい

Kazunori Hirose：はい。あ、ごめんなさい。 ギット の ワイヤー フレーム 多分 こっ

Dorama Tada：。

Kazunori Hirose：から どんどん 上げ てく と 思う ん です けど あれ なんか ブルーリック 送っ て 自分 で マージ し ちゃっ て 大丈夫 です か

### 00:38:55

Dorama Tada：はい 。

Kazunori Hirose：送ったことを言えばいいですか?

Dorama Tada：自分 の ブランチ なら 全然 あの やり たい 放題 です ね 。 で 、 はい 。 メイン に 入れる 時 は で 、 ま 、 そんな コンフリクト ほぼ なかっ

Kazunori Hirose：ああ、なるほど。と思うんですけど。そうですね。別のボルダも

Dorama Tada：たら その まま やっ て くれ て いい と 思う ん です けど 。 はい

Kazunori Hirose：1 個作ってこにだけなんで。はい。はい。中です。

Dorama Tada：。 コンフクト し そう で な 、 なん だろ これ て の ある 時 だけ ちょっと 確認 し て ましょう か 。

杉浦茉優：え

Dorama Tada：あ、ちなみにひさん、どの辺から画面作るとしたらそのコンセプターとか集めた後予定してたりしますか?あ、ま、もいいんすけど、ま、結構後回しでいいと思います。

Kazunori Hirose：ああ 、 で も そう です ね 、 多分 まだ メイン の 画面 が 今 切っ て ない 気

杉浦茉優：、

Kazunori Hirose：が す ん で も なんか 無難 に ログ イン と か なんか そう いう あ 、 ログ イン 今回 ない でし たっ け

杉浦茉優：うん 。 なんか 個人 的 に は 結果 の 画面 が 結構 冷たい か も 様子

Kazunori Hirose：うん。結果からじゃあちゃうか。結果じゃ結果からはい。やります。

Dorama Tada：そう 。

杉浦茉優：。 そこ やっ て 他 の 方 が スムーズ か な 。

Dorama Tada：じゃあ Y 勝手 に なん と なく さっき の 天使 の やつ 作っ て マップ 選択

Kazunori Hirose：でかい。はい。うん。そっちです。

Dorama Tada：画面 と ミッション 画面 を 去 作っ て しまおう か な 。 適当 な ワイヤー で 。 で 、 そこ に が 紐付け ます 。 ミッション

杉浦茉優：うん

Dorama Tada：の

杉浦茉優：。

Dorama Tada：お さ か な 。 ほい 。 じゃあ 、 先 を 次 どう しよっ か な 。 18 時 ぐらい に し ましょう か 。

杉浦茉優：はい

Kazunori Hirose：はい

Dorama Tada：ほい 。 18 時 に なっ たら また お 願い し ます 。

杉浦茉優：。

Kazunori Hirose：。

Dorama Tada：解散 で 。

杉浦茉優：はい 。 お 疲れ 様 です 。

Kazuki Yamamoto：お 疲れ 様 です 。

### 00:41:11 より後に文字起こしが終了しました

この編集可能な文字起こしはコンピュータが生成したものであり、誤りが含まれている可能性があります。生成されたテキストは編集できます。